|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №3  к аукционной документации Проект договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ выполнение работ по капитальному ремонту системы видеонаблюдения МУП ХСП г.Уфы, расположенной по адресу: 450099, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. М. Жукова, 4/1  г. Уфа «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  Муниципальное унитарное предприятие Хозрасчетная стоматологическая поликлиника городского округа город Уфа Республики Башкортостан, далее именуемое **«Заказчик»**, в лице главного врача Абрарова Ильгиза Разатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г., заключили настоящий Договор (далее –Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1.Предметом Договора являетсявыполнение работ по капитальному ремонту системы видеонаблюдения МУП ХСП г.Уфы, расположенной по адресу: 450099, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. М. Жукова, 4/1(далее – Работы).  1.2. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить для МУП ХСП г. Уфы Работы, указанные в п.1.1. Договора в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и проектно-сметной документацией (Приложение №2 к договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик - принять выполненные Работы и оплатить их на условиях, предусмотренных Договором.  1.3. **Срок выполнения Работ: в течение 20 рабочих дней со дня подписания Договора**.  1.4. Место выполнения Работ: МУП ХСП г. Уфы, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 4 корп. 1, 2. Цена и порядок оплаты 2.1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ( или НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).  2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п. 2.3., п.п. 2.8 настоящего Договора.  2.3. Цена Договора при его исполнении может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема выполненных Работ и иных условий исполнения Договора.  2.4. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, таможенных пошлин, транспортные расходы, расходы на страхование, приобретение строительных материалов, эксплуатацию машин и механизмов, заработную плату основных рабочих и механизаторов, затраты по уборке помещений и вывозу строительного мусора.  2.5. Источник финансирования – средства муниципальных унитарных предприятий.  2.6. Оплата Работ производится Заказчиком по факту выполненных работ **в течение 7 (семи) рабочих дней** *с момента предъявления счета, счета-фактуры (с указанием номера и даты зарегистрированного Договора) и даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2*, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), *и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3*, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата, *акта скрытых работ*, а также всех документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, включая устранение выявленных недостатков, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае изменения расчетного счета Подрядчика, Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.  2.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе осуществить оплату задолженности за вычетом предъявленных Подрядчику неустоек (штрафов, пеней).  2.8. Цена Договора при его исполнении может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем выполненных Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполненных Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений [бюджетного законодательства](garantF1://12012604.2) Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему выполненных Работ исходя из установленной в Договоре цены объема Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема выполненных Работ стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы объема выполненных Работ.  **3. Обеспечение Работ материалами и оборудованием**  3.1 Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить выполнение Работ своими силами, строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.  3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.  3.3. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных документов должны быть предоставлены другой стороне в течение 5 (пяти) дней со дня начала выполнения Работ.  3.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта о приемке выполненных Работ.  **4. Обязанности Подрядчика**  **4.1. Подрядчик обязан:**  4.1.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектно-сметной документацией (Приложение №2), сдать систему видеонаблюдения Заказчику в установленный срок и в состоянии, обеспечивающим им эксплуатацию, а также в соответствии с требованиями нормативных актов действующего законодательства Российской Федерации в области строительства.  Соответствие материалов действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации. Материалы должны иметь сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации.  4.1.2. Материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, техника и инструменты, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору, обеспечиваются за счет Подрядчика. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем лежит также риск его случайной утраты, включая кражи любого вида, и риск случайного повреждения до момента сдачи объекта в эксплуатацию согласно статье 741 ГК Российской Федерации.  4.1.3. При выполнении всех работ, предусмотренных Договором, применять материалы, конструкции, изделия - соответствующие государственным стандартам (ГОСТ) России, разрешенные к применению на территории России в учреждениях здравоохранения и соответствующие техническим условиям (ТУ) их производителя. Строительные материалы должны быть новыми (не бывшие в употреблении), не восстановленные.  4.1.4. До начала работы каким-либо материалом Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней до начала работ предъявить Заказчику для согласования имеющиеся документы, подтверждающие качество и технические характеристики материала.  4.1.5. Обеспечить своевременность и качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по монтажу, и сдаче в эксплуатацию средств охранной сигнализации.  4.1.6. При необходимости отключения в ходе выполнения работ инженерных систем дату, время и продолжительность отключения согласовывать с учреждением и эксплуатирующей организацией.  4.1.7. Подрядчик обязан соблюдать Правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении текущего ремонта средств охранной сигнализации на Объекте Заказчика.  4.1.8. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.  4.1.9. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан обеспечить сохранность свойств несущих конструкций прилегающих зданий (стен, фундаментов, кровли), сохранность отделки стен прилегающих зданий.  4.1.10. Обеспечить соблюдение всеми участниками работ требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности.  4.1.11. Работы должны производиться с соблюдением требований к шуму в учреждениях  4.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:  -непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования;  -возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;  -иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.  4.1.13. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта за счет собственных средств;  4.1.14. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.  4.1.15. Осуществлять уборку от строительного мусора в пределах места производства работ и вывоз строительного мусора в отведенное место  4.1.16. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных Работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.  4.1.17. Устранять замечания обслуживающей организации, препятствующие приему средств охранной сигнализации и видеонаблюдения на обслуживание.  4.1.18. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с Российским законодательством.  **5. Обязанности Заказчика**  **Заказчик обязан:**  5.1. Предоставить Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня подписания Договора по акту Объект для выполнения работ.  5.2. Передать Подрядчику техническую документацию на Объект, подлежащий текущему ремонту по настоящему Договору.  5.3. Своевременно произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 9 настоящего Договора.  5.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.  **6. Права Сторон**  6.1. Заказчик имеет право:  - организовать контроль за ходом выполнения Подрядчиком Работ по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;  - в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения Работ Заказчика.  6.2. Подрядчик имеет право:  - определить способ выполнения Работ, согласовав с Заказчиком;  - на досрочное выполнение Работ и предпринять все усилия для выполнения своих обязательств в кратчайший срок;  - требовать оплату выполненной в срок Работы на условиях, предусмотренных Договором.  **7. Переход рисков**  7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.  7.2. После подписания акта о приемке выполненных работ, Заказчик принимает на себя охрану Объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.  **8. Охранные мероприятия**  8.1. Охрану, в рабочее время, находящихся на Объекте или в специально отведенном помещении материалов, изделий, конструкций, оборудования, инструмента и спецодежды до момента подписания акта о приемке выполненных работ осуществляет Подрядчик.  **9. Сдача-приемка Работ**  9.1. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ по результатам отдельного этапа исполнения Договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.  9.2. При необходимости Заказчик проводит экспертизу выполненной Работы своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  9.3. Сдача выполненных Работ происходит по мере выполнения Работ в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2) и оформляется актом о приемки выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2-х экземплярах (один для Заказчика, один для Подрядчика). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ. Акты скрытых работ составляются непосредственно после выполнения Работ. При отсутствии актов скрытых работ, Работы считаются невыполненными.  9.4. Для приемки Объекта Подрядчик предоставляет пакет документов, необходимых при сдаче-приемке выполненных работ, оформленный в установленном порядке: акты на скрытые работы, акты испытаний смонтированных систем и оборудования, схемы, сертификаты на материалы. Пакет документов оформляется в 2-х экземплярах, один для Заказчика, один для Подрядчика.  9.5. Приемка Работ по Объекту осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  9.6. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.  **10. Гарантии качества по сданным Работам**  10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.  10.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта показателям, указанным в документации об аукционе, и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.10.3. настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них. а так же необходимую исполнительную документацию на выполненный объем работ (акты на скрытые работы, схемы, сертификаты на материалы и т.п.).  10.3. **Гарантийный срок на выполненные работы по установке системы видеонаблюдения должен составлять не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.**  **Гарантийный срок на поставляемое оборудование систем видеонаблюдения (видеокамер) должен составлять:**  **- на камеры внешнего наблюдения - не менее 3 (трех) лет с даты поставки товара,**  **- на камеры внутреннего наблюдения -- не менее 5 (пяти) лет с даты поставки товара.**  Если производителем установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на средства вычислительной техники, оборудование и комплектующие к ним устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем  10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.  10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.  10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика, если заключением экспертизы будет подтверждено, что обнаруженные дефекты произошли по вине Подрядчика.  **11. Контроль Заказчика за исполнением Договора**  11.1. Заказчик либо уполномоченное им лицо организовывает контроль за соблюдением Подрядчиком выполнения Работ, качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.  11.2. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.  11.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.  **12. Обстоятельства непреодолимой силы**  12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.  12.2. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.  12.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.  **13. Ответственность сторон**  13.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.  13.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  13.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.  13.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  13.5. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства в размере 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.  Пени начисляются до дня исполнения обязательства Подрядчиком либо до дня расторжения Договора.  13.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.  13.7. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.  13.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.  13.9. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.  13.10. Обязательство по Договору является просроченным в случае нарушения срока поставки товара.  13.11. В соответствии с п.1 ст.431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.  **14. Порядок урегулирования споров**  14.1. Споры и разногласия по Договору Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в дополнительном соглашении Сторон, которое становится обязательным с момента его подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора.  14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин при невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.  14.3. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.  **15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**  15.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации.  15.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п.15.1. настоящего Договора.  15.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.  15.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.   1. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**   16.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.  16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  16.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).  16.4. В случае, если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.   1. **ИНЫЕ УСЛОВИЯ**   17.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «30» апреля 2023г., а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.  17.2. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами усиленной электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством РФ.  17.3. Разделы, пункты и подпункты Договора с данными Подрядчика и Заказчика, а также касающиеся условий выполнения работ, приложения и дополнения к Договору носят конфиденциальный характер, и не подлежат разглашению физическим и юридическим лицам, не связанным с исполнением условий Договора без согласия другой стороны.  Передача таких сведений возможна только государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  17.4. Изменение существенных условий настоящего Договора возможно в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ» и Гражданским кодексом Российской Федерации.  17.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.  17.6. При исполнении настоящего Договора в целях эффективного и скорейшего обмена информацией (переписка, претензионные письма, проекты дополнительных соглашений, уведомление о расторжении договора и т.д.) подписанные и сканированные Стороной, могут быть направлены другой стороне с использованием факса, электронной почты, номер и адрес которых указан в разделе 19 Договора.  17.7. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  17.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.  17.9. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   1. **Перечень документов, прилагаемых к Договору:**   18.1.Приложение № 1 –Техническое задание;  18.2. Приложение № 2 – Проектно-сметная документация.   1. **Реквизиты и подписи сторон:**  |  |  | | --- | --- | | **Заказчик**: МУПХСП г. Уфы  450099, г. Уфа, ул. Жукова 4/1  ИНН 0276131748 КПП 027601001  Банковские реквизиты:  р/с 40702810406000064892  Отделение № 8598 Сбербанка  России г.Уфа  БИК 048073601  к/с 30101810300000000601  Телефон (347) 234-31-41  Факс (347) 234-31-63  Эл.почта: mup.hsp\_zakupki@mail.ru  Главный врач    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Р. Абраров/  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | |  |
|  |  |  |

Приложение №1

к Договору №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Техническое задание**

(Описание объекта закупки)­

Выполнение работ по капитальному ремонту системы видеонаблюдения МУП ХСП г. Уфы, расположенной по адресу: 450099, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. М. Жукова, 4/1

| Требования, параметры | Технические данные и характеристики |
| --- | --- |
| 1. Общие данные | |
| 1. Основание для выполнения работ | Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 30.09.2019 г. №1088-р “Об утверждении Рекомендаций к оснащению объектов массового пребывания людей системами видеонаблюдения» (с изменениями от 09.03.2021г.) |
| 2. Источник финансирования | Средства муниципальных унитарных предприятий (собственные средства). |
| 3. Срок выполнения работ | В течение 20 рабочих дней со дня подписания Договора |
| 4. Наименование работ | Выполнение работ по капитальному ремонту системы видеонаблюдения МУП ХСП г. Уфы, расположенной по адресу: 450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Жукова, 4/1 |
| 5.Цель и задачи выполняемых работ | Целью является: Выполнение работ по капитальному ремонту системы видеонаблюдения МУП ХСП г. Уфы, расположенной по адресу: 450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Жукова, 4/1 |
| 6.Заказчик: | Полное наименование:  Муниципальное унитарное предприятие Хозрасчетная стоматологическая поликлиника городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 7.Подрядчик: | Определяется по итогам аукциона в электронной форме |
| 8.Перечень объектов и их краткая характеристика | 450099, Республики Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район,  ул. М. Жукова, 4/1 |
| 9. Режим выполнения работ на объекте | Работы на объекте производятся в рабочие дни с 09.00 до 17.30 (время местное). |
| 10.Исходные данные для выполнения работ | Для монтажа и пусконаладочных работ системы охранного телевидения Исполнитель закупает оборудование с техническими характеристиками, указанными в Приложении №1 (Проектная документация) настоящего технического задания.  Ознакомление и осмотр объекта будет проходить на территории Заказчика, указанных в Техническом задании, в период проведения закупочной процедуры в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Официальное письмо с указанием паспортных данных сотрудника организации, посещающего объект, необходимо направить на э/п mup.hsp@mail.ru  до 14:00 дня, предшествующего дате приезда.  Контактное лицо: Зухра Салихьяновна Липницкая  Контактный телефон: +7 (347) 234-31-70 |
| 11. Состав оборудования подлежащего установке. | Исполнитель обязан произвести установку 33 видеокамер модели IP-501 FPA, 5Mр, 1/2.7" CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 100°, 4 видеокамер IP-503 FP, 5Mр, 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis,  H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG, фиксированный объектив 2,8 мм, угол обзора 95°, коммутаторов SPG-10/P8 на 10 портов и видеорегистратора NVR-4Alm (32-2/32-4K) на 32 канала  (или эквивалент).  Монтаж оборудования осуществить в телекоммуникационный шкаф ШТК-М-24.6.6-1ААА.  Видеокамеры должны быть с возможностью записи звука.  Прокладку основных магистралей осуществить в проволочном лотке, подъем от телекоммуникационого шкафа до лотка осуществляется в кабель-канале 50х20, прокладка кабеля питания от ВРУ до шкафа телекоммуникационного осуществляется в гофротрубе, линии от магистрали до камер видеонаблюдения прокладываются в трубе гофрированной.  В ходе работ допускается замена оборудования на аналоги с такими-же или превосходящими характеристиками. Характеристики основного оборудования приведены в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. |
| 12. Требования к работам, оборудованию, материалам и документации. | Все применяемые материалы должны соответствовать сметной документации. Подрядчик обязан применять материалы и оборудование сертифицированные и разрешенные к применению на территории Российской Федерации, согласно требованиям п.2 ст.28 Федерального закона от 27.12.2002г. "184-ФЗ "О техническом регулировании" и постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации от соответствии". До начала производства работ подрядчик должен предоставить Заказчику сертификат о соответствии применяемого состава требованиям пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  Исполнительная документация на выполненные работы должна быть оформлена в соответствии с требованиями РД 11-02-2006.  Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, а также строительными нормами и правилами.  Перед завершением рабочего дня с территории участка, выделенного для строительно-монтажных работ, силами привлеченной подрядной организации должен быть вывезен строительный мусор и осуществлена его утилизация в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».  Ответственность за проведение вводного инструктажа по охране труда с соблюдением его норм и требований на объекте строительства с оформлением актов допуска строительных бригад к производству работ несет представитель Заказчика. Ответственность за проведение первичного инструктажа по охране труда несет уполномоченный представитель привлекаемой подрядной организации.  Работы считаются завершёнными после сдачи выполненных работ подрядной организацией приемочной комиссии Заказчика, с предоставлением полного комплекта исполнительной документации, подтверждающие факт и качество их выполнения (Подрядчик оповещает Заказчика о созыве комиссии для приемки работ за 3 рабочих дня. Состав комиссии согласовывается с Заказчиком) с письменным оформлением акта ввода объекта в эксплуатацию. На основании данного акта производится окончательная оплата по договору.  В случае возникновения дополнительных работ, необходимость их выполнения должна быть подтверждена Заказчиком (Оформляется акт осмотра и ведомость объемов дополнительных работ) с последующим составлением дополнительного соглашения в соответствии с Гражданским кодексом РФ.  Заказчик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора направить Подрядчику письменное требование о предоставлении Заказчику в установленный в таком письменном требовании срок (такой срок не может быть менее 2 (двух) рабочих дней) до начала исполнения Подрядчиком обязательств по поставке всего количества Товара по настоящему Техническому заданию и Договору партии Товара, включающей в себя по 1 (одной) единице всех подлежащих поставке Товаров по настоящему Техническому заданию и Договору для проведения экспертизы с точки зрения соответствия подлежащего поставке Товара требованиям настоящего Технического задания и Договора. Экспертиза партии товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.  По итогам проведения такой экспертизы Заказчик на основании полученного экспертного заключения вправе сделать один из следующих выводов:   * о несоответствии партии Товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Договора (при наличии в Товаре существенных недостатков) с распространением данного вывода на весь Товар, подлежащий поставке по настоящему Техническому заданию и Договору; * о соответствии партии Товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Договора. Сделанный Заказчиком по итогам проверки качества партии Товара вывод о соответствии качества партии Товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Договора не влечет автоматического признания качества всего поставляемого Товара, соответствующим условиям и требованиям настоящего Технического задания и Договора о качестве поставляемого Товара. После проведения экспертизы полученные от Поставщика единицы Товара возвращаются Подрядчику.   В случае, если Заказчик придет к выводу о несоответствии партии Товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта, Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий и требований настоящего Технического задания и Контракта о качестве поставляемого Товара в соответствии с условиями Контракта. Реализация Заказчиком права на односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется им в порядке, установленном Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. |
| 13. Требования к контролю качества. | Контроль качества организуется и осуществляется в соответствии с требованиями и указаниями СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004») и действующих нормативных документов по организации и проведению контроля.  Контроль качества включает в себя:  - входной контроль материалов и конструкций;  - операционный контроль в процессе работ;  - приемочный контроль;  - инспекционный контроль технологии производства и качества работ, или конструктивных материалов. |
| 15. Гарантийные обязательства | 1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование систем видеонаблюдения (видеокамер) должен составлять не менее 5 (пяти) лет с даты поставки (если иное не указано в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию). Если производителем установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на средства вычислительной техники, оборудование и комплектующие к ним устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем. Гарантия на поставляемое программное обеспечение и сертификаты на техническую поддержку не предоставляется.  2. Подрядчик обязан предоставить техническую поддержку на поставляемый Товар в течение гарантийного срока. Техническая поддержка предоставляется специалистами Подрядчика без дополнительных расходов Заказчика.  3. В случае если производитель Товара осуществляет сертификацию специалистов, то Подрядчик обязан привлекать сертифицированных производителем Товара специалистов к выполнению работ по монтажу и гарантийному обслуживанию средств вычислительной техники и оборудования. Заказчик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора направить Подрядчику письменное требование о предоставлении Заказчику в установленный в таком письменном требовании срок (такой срок не может быть менее 2 (двух) рабочих дней) до начала исполнения Подрядчиком обязательств по поставке всего количества Товара по настоящему Техническому заданию и Договору, сертификаты специалистов или отказные письма от производителей Товара. В случае не предоставления вышеуказанных сертификатов или отказных писем, Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий и требований настоящего Технического задания и Договора о квалификации специалистов в соответствии с условиями Договора. Реализация Заказчиком права на односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется им в порядке, установленном Договором и действующим законодательством Российской Федерации. |

Приложение №1

к техническому заданию

**Технические характеристики:**

|  |
| --- |
| **Камера наблюдения цифровая** IP-501 FPA **или (эквивалент)** |
| **Матрица** 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis  **Чувствительность** 0.001 Люкс (день)/F1.2, 0.001 Люкс (ночь)/F1.2; При включенной подсветке 0 Люкс  **Объектив** Фиксированный 2,8 мм  **Угол обзора** 95°  **Основной поток** 5М-20 к/с (доп поток D1-20 к/с, CIF-25 к/с); 4М-25 к/с (доп поток D1-25 к/с); 1080P-25 к/с (доп поток D1-25 к/с, CIF-25 к/с).  **Битрейт** До 10 Мбит/сек  **Видеокодек** H.264/H.264+/H.265/H.265+ (скриншоты JPEG)  **Затвор** 1/50(1/60)s to 1/10,000s  **Режим день/ночь** Есть, электромеханический ИК-фильтр  **ИК-подсветка** 4 ИК-диода с линзами  **Дальность ИК** до 30 м  **Настройки изображения** Яркость, насыщенность, контрастность, резкость, затвор, день/ночь, DWDR, BLC, HLC, зеркало, поворот, антиблик  **Разъемы ввода-вывода** Ethernet, DC 12В  **Аудио** Линейный аудиовход RCA  **Аудиокодек** G711A  **Поддержка SD-карты** Нет  **Облачный сервис** Xmeye  **Сетевой интерфейс** 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт  **Сетевые службы и протоколы** NETIP , ONVIF, IP filter, DDNS, EMAIL, NTP, ARSP, UPNP, FTP, Alarm server, RTSP, DAS, Cloud, мобильные сообщения  **ONVIF** 2,4  **Интегрировано с ПО** Линия, Macroscop, ISS, BOLID, Domination, Trassir  **Безопасность** Многоуровневый доступ с защитой паролем, настраиваемая автоматическая перезагрузка системы  **Web-интерфейс** Русский и английский  **Поддержка мобильных устройств** ОS Android, IОS  **Соединение** WEB, CMS, Cloud  **Аналитика:** Определение лица\*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области)  **Гарантия**: 5 лет. |
|  | |

|  |
| --- |
| **Камера наблюдения цифровая** IP-503 FP **или (эквивалент)** |
| **Матрица** 1/2.8" CMOS Sony IMX335 Starvis  **Чувствительность** 0.001 Люкс (день)/F1.2, 0.001 Люкс (ночь)/F1.2; При включенной подсветке 0 Люкс  **Объектив** Фиксированный 2,8 мм  **Угол обзора** 95°  **Основной поток** 5М-20 к/с (доп поток D1-20 к/с, CIF-25 к/с); 4М-25 к/с (доп поток D1-25 к/с); 1080P-25 к/с (доп поток D1-25 к/с, CIF-25 к/с).  **Битрейт** До 10 Мбит/сек  **Видеокодек** H.264/H.264+/H.265/H.265+ (скриншоты JPEG)  **Затвор** 1/50(1/60)s to 1/10,000s  **Режим день/ночь** Есть, электромеханический ИК-фильтр  **ИК-подсветка** 4 ИК-диода с линзами  **Дальность ИК** до 30 м  **Настройки изображения** Яркость, насыщенность, контрастность, резкость, затвор, день/ночь, DWDR, BLC, HLC, зеркало, поворот, антиблик  **Разъемы ввода-вывода** Ethernet, DC 12В  **Аудио** Линейный аудиовход RCA  **Аудиокодек** G711A  **Поддержка SD-карты** Нет  **Облачный сервис** Xmeye  **Сетевой интерфейс** 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт  **Сетевые службы и протоколы** NETIP , ONVIF, IP filter, DDNS, EMAIL, NTP, ARSP, UPNP, FTP, Alarm server, RTSP, DAS, Cloud, мобильные сообщения  **ONVIF** 2,4  **Интегрировано с ПО** Линия, Macroscop, ISS, BOLID, Domination, Trassir  **Безопасность** Многоуровневый доступ с защитой паролем, настраиваемая автоматическая перезагрузка системы  **Web-интерфейс** Русский и английский  **Поддержка мобильных устройств** ОS Android, IОS  **Соединение** WEB, CMS, Cloud  **Аналитика** Определение лица\*, пересечение линии, вторжение в область (выход из области)  **События** Детекция движения, саботаж  **Корпус** Металлический герметичный  **Исполнение** Цилиндрическая уличная  **Класс защиты** IP67  **Диапазон рабочих температур** - 45°C +50°C  **Питание** DC 12B ±10%, PoE IEEE 802.3af  **Токопотребление** 140mA (400mA с ИК)  **Потребляемая мощность** Не более 5 Вт  **Гарантия** 3 года |
|  | |

|  |
| --- |
| Коммутатор SPG-10/P8 или (эквивалент) |
| **Тип** Активный  **Сетевые порты**  8 х 10/100 Мб/с PoE RJ45 (порты 1 - 8)  2 х 10/100/1000 Мб/с Uplink RJ45 (порты 9 - 10)  **Передача данных** 1000 Мб/с полный дуплекс, 10/100 Мб/с полудуплекс  **Сетевые протоколы и стандарты** IEEE 802.3i、 IEEE802.3u、802.3x、802.3af/at  **Пропускная способность** 5,6 Гб/с  **Количество MAC адресов** 2000  **Скорость передачи данных (Производительность)**  14800 п/с для 10 Мб/с  148800 п/с для 100 Мб/с  1488000 п/с для 1000 Мб/с  **Тип PoE** Тип А (Pin 1, 2, 3, 6)  **Мощность (Питание)** Бюджет мощности PoE 96 Вт,  **Макс. параметры выходной мощности** одного порта 30 Вт  **Источник питания** 110-240 В / 50-60 Гц  **Индикация** LINK/ACT, PoE  **Рабочие условия** темп.: -10°С +55°C, влажность не выше 90% без конденсации  **Соответствие стандартам**  Стандарты безопасности CE RoHS FCC  Стандартный режим  Все порты свободно взаимодействуют друг с другом, что позволяет создать общее пространство для передачи данных.  **Функция ССTV Extend**  Дальняя передача PoE до 250 метров\* (при использовании кабеля Ethernet Cat 5E или выше). При таком режиме скорость порта составляет 10 Мб/с.  **Функция VLAN**  порты 1-8 изолированы друг от друга, что позволяет эффективно противостоять «сетевым штормам» и улучшать производительность сети.  **Гарантия**  3 года |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**: МУПХСП г. Уфы  Главный врач    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.Р. Абраров/  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |