ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ______

г. Уфа                                                                                                               « ___ » __________ 2023г.

Акционерное общество «Башкиравтодор» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Струговца Игоря Борисовича, действующего на основании доверенности №______________ от _________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _______с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов проведения запроса предложений в электронной форме (Протокол №____ от __.___________г.) заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по производству буровзрывных работ в 2023 году на карьере магматических пород (строительного камня) участка «Ишкильдинский» для Абзелиловского ДРСУ филиала АО «Башкиравтодор» (далее «Объект») в объёме 20 000 м3 в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием на выполнение буровзрывных работ.

1.2. Место проведения работ: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, в 0,7 км западнее д. Ишкильдино.

1.3. Сроки и объёмы выполнения работ определяются согласно Календарному графику производства буровзрывных работ на 2023 год (Приложение № 2 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Подрядчик дает гарантию, что он располагает необходимыми разрешениями на проведение работ, свидетельством о допуске к работам и представит их Заказчику при заключении Договора.

1.5. Право Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации от «__»__________20___г. №_____, членом саморегулируемой организации которой является Подрядчик, выданной по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 г. № 86.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик гарантирует свою рабочую готовность на месте подлежащих выполнению работ не позднее 10 календарных дней после заключения Договора.

Начало выполнения работ: с момента подписания договора;

окончание работ: 31 января 2024 года.

2.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения по срокам производства работ, которые могут повлиять на продолжительность и стоимость работ, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме (оформляются дополнительные соглашения к настоящему Договору).

3. Обязательства сторон

3.1 Исполнителем по п. п. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4 данного договора со стороны Заказчика является филиал АО «Башкиравтодор» – Абзелиловское ДРСУ.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Создать необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.2.2. Согласно требованиям «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» подготовить площадку для производства буровзрывных работ, с разбивкой блока и передать ее по акту Подрядчику.

3.2.3. Не менее чем за 10 дней до начала работ предоставить утвержденную проектную документацию с указанием действующих коммуникаций, с визой технического руководителя Заказчика «Принять к производству работ», осуществлять контроль над соответствием объема и стоимости выполняемых Подрядчиком работ сметной документации.

3.2.4. Перед началом производства взрывных работ из опасной зоны в радиусе, определенном в проекте производства буровзрывных работ, вывести людей, убрать механизмы и материальные ценности, обеспечить на время взрыва отключение всех электроустановок, электрокабелей и воздушных линий, расположенных в пределах опасной зоны. Оставшиеся в опасной зоне материалы, механизмы, здания и сооружения Заказчик самостоятельно защищает от возможного воздействия поражающих факторов взрыва.

3.2.5. Предоставить Подрядчику площадки для размещения вагончиков, транспортных средств, оборудования на территории Заказчика на время выполнения обязательств по донному договору.

3.2.6. Выделять в распоряжение руководителя взрывных работ Подрядчика людей для оцепления опасной зоны, на время производства взрывных работ.

3.2.7. Выполнять требования основных и дополнительных мероприятий по безопасному производству взрывных работ. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий и требований органов Ростехнадзора.

3.2.8. Назначить ответственных лиц, имеющих право подписи исполнительной документации, актов выполненных работ, наряд-заданий, актов на скрытые работы, КС-2, КС-3. Один экземпляр приказа передать Подрядчику в течение 10 календарных дней от даты начала производства работ.

3.2.9. Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца выдавать техническое задание на производство буровзрывных работ на следующий месяц.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. Подрядчик обязуется выполнить поручаемые ему по настоящему Договору буровзрывные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), выдаваемым Заказчиком, условиями настоящего Договора и требованиями «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» с использованием своих материалов и оборудования.

3.3.2.  Разработать и согласовать Проект производства работ с Ростехнадзором.

3.3.3. Обеспечить выполнение на объектах производства работ необходимых мероприятий и требований органов Ростехнадзора;

3.3.4. До начала взрывных работ получить в органах Ростехнадзора разрешительную документацию на право производства взрывных работ на объекте Заказчика.

3.3.5. Своими силами обеспечить поставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, необходимых для производства работ;

3.3.6. Своим приказом назначить ответственного руководителя буровзрывными работами, имеющего право подписания актов приема-сдачи выполненных работ, один экземпляр приказа передать Заказчику;

3.3.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию на выполненные работы, освидетельствование скрытых работ согласно техническим требованиям и инструкциям.

3.3.8. При производстве порученных работ, Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности, правил дорожного движения и организации движения транспорта в зоне производства работ, включая возмещение ущерба третьим лицам, возникшем вследствие нарушения Подрядчиком вышеуказанных правил и правил безопасности производства буровзрывных работ.

3.3.9. Оплачивать услуги по предоставлению жилья и питания для работников Подрядчика, а также предоставленные Заказчиком горюче-смазочные материалы.

3.3.10. Не оставлять на заряженном блоке посторонние предметы и тару от взрывчатых материалов для предотвращения перемешивания с горной массой в развале и попадание в дальнейшем на ДСЗ.

3.3.11. Выполнять за свой счет взрывные работы по разделке сверхнормативного объема негабарита и превышений по подошве проектной отметки горизонта.

3.3.12. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и действующих инструкций на предприятии Заказчика.

3.3.13. Выполнять при производстве любых работ комплексной программы мероприятий по обеспечению безопасности, охраны труда, здоровья и пожарной безопасности при производстве взрывных работ.

3.3.14. Обеспечивать уровень подготовки и квалификации персонала, достаточный для производства работ.

3.3.15. Компенсировать Заказчику его реальные затраты, возникшие вследствие ликвидации последствий некачественно выполненных Подрядчиком буровзрывных работ.

3.3.16. Обеспечить выход негабарита не более 5%. Негабаритом считается кусок с максимальным размером по наибольшему измерению более 600 мм.

3.3.17. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

3.3.18. Подрядчик обязуется поставить все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование для производства буровых работ, складирование и подачу к месту производства работ. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3.19. Нести полную ответственность за качество выполненных работ по договору.

3.3.20. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе привлечь Субподрядчиков для производства буровых работ на Объекте. При привлечении Субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность за наличие у Субподрядчиков документов необходимых для выполнения данного вида работ, а также за действие (бездействие) Субподрядчиков как за свои собственные.

4. Стоимость работ и порядок расчётов

4.1. Цена Договора по рыхлению взрывным способом 1 м3 скального массива в плотном теле, при производстве буровзрывных работ на карьере магматических пород (строительного камня) участка «Ишкильдинский» для Абзелиловского ДРСУ филиала АО «Башкиравтодор» определяется на основании локального сметного расчёта (Приложение № 3 к настоящему Договору) составляет ______________ рублей _________копейки (____________________________________) с НДС/ без НДС.

4.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением Договора, в том числе, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все подлежащие к уплате обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Заказчик ежемесячно принимает и оплачивает Подрядчику фактически выполненные объемы работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным законодательством способом, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления в бухгалтерию Заказчика надлежаще оформленных форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Приемка фактически выполненных Подрядчиком работ производится по мере производства буровзрывных работ, с оформлением актов приемки-сдачи выполненных работ, каждого взрываемого блока с указанием объема взорванного грунта, подписей ответственных лиц от каждой Стороны.

5.2. Для определения объемов выполненных работ Подрядчик предъявляет Заказчику:

- первичный акт приемки выполненных работ;

- исполнительную документацию (чертежи, схемы, и т.д. подтверждающие объемы выполненных работ);

- акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- акты скрытых работ.

5.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность предоставленных сведений, отраженных в актах КС-2 и справках КС-3, в том числе объемов работ и стоимости материалов.

Предоставление Подрядчиком Заказчику форм КС-2 является свидетельством того, что необходимая для выполнения договорных обязательств проектно-сметная документация (рабочие чертежи, сметы, разрешение на строительство) получены Подрядчиком от Заказчика в полном объеме, строительная площадка передана Подрядчику надлежащим образом в установленный срок.

5.4. Подписание акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (ф.КС-2 и ф.КС-3) производится за отчетный период (с 01 по 30 число каждого месяца).

5.5. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения от Подрядчика документов, указанных в п.5.2 настоящего Договора, обязан принять результат выполненных Подрядчиком буровзрывных работ и направить Подрядчику подписанные со своей стороны экземпляры, либо направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. В случае не предоставления Заказчиком в указанный в настоящем пункте срок, мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком без претензий.

5.6. После оформления акта сдачи-приемки работ Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ, с приложением копий документов, являющихся основанием его выписки.

6. Ответственность сторон

6.1. Каждая сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.

6.2. Стороны несут материальную и имущественную ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. При нарушении Договорных обязательств Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере - 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день предъявления Подрядчиком претензии об исполнении обязательства по Договору Заказчику, от суммы задолженности начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.4. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от суммы неисполненного обязательства по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

6.6. В случае нарушения (-ий) Подрядчиком требований НК РФ, проявившегося (-ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Подрядчиком Заказчику при выполнении работ суммы НДС, Подрядчик обязуется по требованию Заказчика возместить сумму не принятого в возмещение НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки.

6.7 Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 ГК РФ.

6.8. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.9. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.10. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, причисляются к обстоятельствам непреодолимой силы и влекут за собой изменение условий настоящего Договора по взаимной договоренности Сторон либо его прекращение.

Письменное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы должно быть направлено другой Стороне любым способом, предусмотренным Договора не позднее 10 (Десяти) дней с момента их возникновения. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности, за исключением случаев, когда само это обстоятельство явилось причиной указанного не уведомления или задержки уведомления.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы ни одна из Сторон не будет предъявлять другой Стороне имущественных санкций (штрафы, убытки, упущенную выгоду и т.д.).

7.3. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок выполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими государственными органами.

8. Внесение изменений в договор

8.1. Заказчик вправе вносить корректировки в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведутся работы. В случае необходимости внесения таких изменений, Заказчик и Подрядчик заключают дополнительное соглашение, с указанием:

- увеличить объем указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменять характер, качество или вид некоторой указанной работы (Подрядчик вправе отказаться от их выполнения, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика);

- выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения работ.

В случае изменений, принятых   условий производства буровых работ (крепость породы, глубина скважины, гидрогеологические данные и др.) Заказчик предоставляет Подрядчику измененное техническое задание.

Если такие изменения повлияют на стоимость, срок завершения и качество работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в ходе переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его (их) подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, проигравшая спорный вопрос, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

9.3. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с момента получения другой стороной.

9.4. Претензия должна содержать следующие данные:

- наименование контрагента;

- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие статьи Договора и нормативных правовых актов;

- указание об исполнении обязательств (устранении недостатков) в соответствии условиями Договора;

- расчет суммы требований по претензии и номер счета, на который должны быть перечислены денежные средства;

- срок исполнения обязательств (устранения недостатков) контрагентом и/или срок ответа на претензию;

- дата и регистрационный номер претензии;

- перечень прилагаемых документов;

- подпись уполномоченного лица и подлинный оттиск печати Стороны, направившей претензию (далее – заявитель).

9.5. Споры, возникающие, в период действия Договора рассматриваются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

9.6. Отношения Сторон неурегулированные настоящим Договором регулируются законодательством Российской Федерации.

- Прекращение договорных отношений

10.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- систематического нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству выполнения работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

- аннулирования лицензий Подрядчика, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- не достижении согласия об изменении условий договора.

10.2. При прекращении договорных обязательств, Стороны в 30-дневный срок производят взаиморасчеты на основании двустороннего акта сверки.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора оформляется Соглашение о расторжении Договора.

10.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Условия настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу для Сторон Договора.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.4. Настоящий Договор составлен в одном экземпляре, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью Сторон.

11.5. Уступка прав требования третьим лицам без согласования Сторон по настоящему Договору не допускается.

11.6. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

11.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, фактического места нахождения (почтового адреса), банковских реквизитов и наименования юридического лица в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления соответствующего события.

11.7.1. В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в Настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

11.7.2. В случае, если Подрядчик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Заказчика, а также в случае, если Подрядчик, предоставил свои неправильные реквизиты, то он несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5000 руб. Отсутствие со стороны Подрядчика уведомления об изменениях в реквизитов или в случае неправильного указания своих реквизитов является для Заказчика основанием освобождения от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.

11.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

12.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13.  Конфиденциальность

13.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

13.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

13.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

13.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

14. Срок действия договора

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 28 февраля 2024 года, а в части обязательств, принятых сторонами до окончания срока действия договора, - до их полного надлежащего исполнения Сторонами договора.

15. Обеспечение исполнения обязательств

15.1. Сумма обеспечения Договора устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 205 000,00 (Двести пять тысяч) рублей 00 копеек и подлежит удержанию Заказчиком вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренном законодательством порядке.

15.2. Срок действия банковской гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Подрядчиком) по 31 марта 2024 г.

Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:

- Должна быть безотзывной;

- Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц;

- Изменение условий договора не влечет за собой изменение условий банковской гарантии;

В банковской гарантии должно быть указано:

- Обязанность банка (Гаранта) уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательства;

- Право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета банка (Гаранта), если банком (Гарантом) в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантия срока действия банковской гарантии.

15.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее исполнение Договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях, который был предусмотрен Договором.

15.4. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчику (расчетный счет № 40702810710000001331 в Филиал «ИнвестКапиталБанк» АО «СМП Банк», к/с 30101810480730000875, БИК 048073875).

15.5. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика с указанием расчетного счета после полного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

15.6. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

15.7. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.

16. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: АО «Башкиравтодор» |  |
| --- | --- |
| Адрес | 450078, г. Уфа, ул. Кирова, 128а |
| Телефон/факс | 8 (347) 262-51-19 / 8 (347) 262-51-30 |
| ОГРН | 1100280001216 |
| ИНН/КПП | 0274144861 / 027401001 |
| Банковские реквизиты | Расчетный счет №40702810710000001331 в Филиал «ИнвестКапиталБанк» АО «СМП Банк», корр. счет банка 30101810480730000875, БИК 048073875. |
| Подрядчик: |  |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты |  |

16.1 Приложения к настоящему договору:

16.1.1. Техническое задание - Приложение № 1;

16.1.2. Календарный график производства БВР на 2023 г. - Приложение № 2;

16.1.3. Локальный сметный расчет - Приложение № 3.

| Заказчик: АО «Башкиравтодор» |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Главный инженер | Должность |  |
| Ф.И.О. | И.Б. Струговец | Ф.И.О. |  |
| Полномочие |  | Полномочие |  |
| Подпись |  | Подпись |  |
| Место печати |  | Место печати |  |
| Дата | « ____ » ______ 2023 г. | Дата | « ____ » _________ 2023г. |