ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на оказание Услуг авторского надзора  по объекту:

## «Производственно-логистический комплекс «Технопарк Зубово», 1 Этап, площадью 20,0 тыс. кв. м по ул. Электрозаводская, 10 стр.1 в с. Зубово   муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Основание | План финансово-хозяйственной деятельности АО «Региональный фонд» на 2023 год. |
| 1.2 | Заказчик | АО «Региональный фонд» |
| 1.3. | Место расположения объекта | Республика Башкортостан, муниципальный район Уфимский район, сельское поселение Зубовский сельсовет |
| 1.4. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.5 1.5. | Источник финансирования | Внебюджетные собственные средства АО «Региональный фонд» |
| 1.6. | Краткая техническая характеристика объекта | Строительство производственно-логистического комплекса в составе: 1. Одноэтажное производственно-складское здание площадью 10589,40м2 с пристроенным 4-этажным административно-бытовым блоком площадью 2891,86м2; 2. Одноэтажное производственно-складское здание площадью 10587,95м2; 3. Пропускной пункт площадью 42,75м2; 4. Трансформаторная подстанция 10/0,4 Кв.; 5. Насосная станция водоотведения; 6. Наружное освещение, автостоянки, благоустройство территории. 7. Внеплощадочные инженерные сети: - водопровод протяженностью 0,955км; - водопровод наружного пожаротушения протяженностью 1,36км; - трубопровод хозбытовых стоков протяженностью 0,76км; - трубопровод ливневых стоков протяженностью 2,5км; - трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения протяженностью 0,62 км; - кабельная линия электроснабжения 10 кв протяженностью 1,7 км; - подъездная автомобильная дорога с ливневой канализацией и электроосвещением протяженностью 0,9 км. |
| 1.7 | Сроки выполнения Услуг | Начало : с даты вступления договора в силу. Окончание : до полного исполнения взятых по договору обязательств, в соответствии с графиком оказания услуг. |
| 1.8 | Территория, границы и площадь строительства объекта | Территория Технопарка «Зубово», земельный участок для строительно-монтажных работ общей площадью порядка 11 га. |
| 1.9 1.10 | Перечень отчетной технической документации, передаваемой Заказчику Исполнителем. Перечень технической документации передаваемой Исполнителю Заказчиком | 1.Промежуточный отчет Исполнителя за отчетный период (квартал) о выполненных Услугах по Авторскому надзору с копией журнала авторского надзора за отчетный период (квартал). 2.Сводный отчет Исполнителя за весь период строительства и ввода объекта в эксплуатацию с приложением журнала авторского надзора (Экз.№ 2) Материалы (отчеты) комплексных инженерных изысканий, проектная документация, рабочая документация, положительное заключение государственной экспертизы, разрешение на строительство объекта (в электронном виде). |
| 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 2.1 | Требования к авторскому надзору | 2.1.1. Осуществить авторский надзор по строительству объекта капитального строительства: «Производственно-логистический комплекс «Технопарк Зубово», 1 Этап, площадью 20,0тыс кв. м по ул. Электрозаводская, 10 стр.1 в с. Зубово муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан». (далее – «Объект») в соответствии с утвержденной проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, и рабочей документацией. 2.1.2. Оказывать Услуги в соответствии с: - Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; -Сводом Правил СП 246.132800.2016. «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений». |
| 2.2 | Основные задачи и функции авторского надзора | 2.2.1 Основные задачи авторского надзора : - контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и разработанной на ее основе рабочей документации; - своевременное решение всех технических вопросов по проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, возникающих в процессе строительства; - решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, в объеме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору. 2.2.2 Основные функции авторского надзора : - принимает участие в освидетельствовании геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; ; - устанавливает необходимость осуществления геодезических наблюдений за деформациями строительных конструкции зданий и сооружений, необходимость в проведении которых выявилась в процессе осуществления авторского надзора ; - согласовывает совместно с Заказчиком замену предусмотренных рабочей документацией материалов, изделий и конструкций. входящих в состав возводимого сооружения, а также замену оборудования; - принимает участие, в порядке выборочного контроля, в проверке качества и соблюдения технологии выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также безопасности ответственных строительных конструкций и участков сетей инженерного обеспечения; - принимает участие в подписании актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приемки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также при испытании таких конструкций, участков сетей; - при осуществлении авторского надзора за строительством объекта ведется журнал авторского надзора по установленной форме, при этом на объекте ведется журнал авторского надзора в 2 (двух) идентичных экземплярах - № 1и № 2. Экземпляр № 1 (первый), оформленный в установленном порядке, передается Исполнителем Заказчику с последующей его передачей генподрядчику и с условием постоянного нахождения журнала на площадке строительства объекта у Генерального подрядчика. Экземпляр № 2 (второй) , оформленный в установленном порядке, находится у Исполнителя и передается Заказчику по окончании строительства и ввода объекта в эксплуатацию в составе сводного отчета; - осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением всех требований и указаний, внесенных в журнал Авторского надзора ; - информирует Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов Авторского надзора, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации; - оформляет в письменной форме замечания о выявленных недостатков выполненных работ при строительстве объекта. Об устранении указанных недостатков лицом, осуществляющим строительство, составляется акт, который подписывается данным лицом и руководителем группы авторского надзора; - обеспечивает решение вопросов, связанных с внесением изменений в проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, с последующим ее переутверждением в соответствии с законодательством; - обеспечивает решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101 , осуществляет контроль исполнения; - принимает участие в приемке объекта в эксплуатацию с подписанием акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11); - принимает участие в проверках, проводимых Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному контролю а также ведомственными инспекциями и комиссиями. 2.2.4 В состав основных работ, выполняемых Исполнителем на строительной площадке,входит: - детальное ознакомление с материалами комплексных инженерных изысканий, проектной и рабочей документацией, положительным заключением государственной экспертизы, техническими условиями и согласованиями технической документации по объекту; - ознакомление с организационно-технологической документацией, подготовленной генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями п. 5.7; 5.9; 5.10 СП 48.13330, на выполнение тех видов работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, для освидетельствования которых будут приглашены специалисты авторского надзора; - ознакомление с проектом производства работ (ППР) и оценка соответствия принятых в нем решений, установленных в проекте организации строительства (ПОС) в соответствии с п.5.7.1 СП 48 13330; - проверка наличия в ППР : схем производства работ; технологических карт; последовательности установки конструкций и оборудования; мероприятий обеспечивающих требуемую точность установки и пространственную неизменяемость конструкций и оборудования в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; мер, обеспечивающих устойчивость конструкций и частей зданий в процессе их возведения; - ознакомление с сопроводительными документами, определяющими качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования ( паспортами, техническими условиями, и т.п.), а также с протоколами, актами, иными документами, отражающими результаты входного контроля и испытаний, подтверждающих данные и сведения , приведенные в сопроводительных документах; - ознакомление с исполнительной документацией, в том числе с исполнительными схемами, состоянием элементов, конструкций и частей зданий и сооружений перед началом работ по освидетельствованию работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной проверке (состоянием грунта в котловане перед началом погружения свай, исполнительной схемой свай после их забивки, перед устройством монолитный ростверков и т.д.; - визуальный контроль состояния строящегося объекта, технологий выполнения строительно-монтажных и специальных работ, а так же технический осмотр результатов их исполнения, включающий в себя: - проверку наличия геодезических знаков, реперов, а так же знаков внутренних разбивочных сетей зданий и сооружений нанесенных от них разбивочных осей, монтажных рисок, маяков, определяющих в соответствии с рабочей документацией положение в плане и по высоте конструктивных элементов зданий и сооружений, трассы автодороги, надземных и подземных коммуникаций, в соответствии с требованиями раздела 6 СП 126.13330; - участие в проведении испытаний конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; - оценку выявленных строительных дефектов (критический дефект, значительный дефект, малозначительный дефект); 2.2.5 Документирование результатов авторского надзора включает в себя : - письменное уведомление подрядчика о выявленных недостатках выполненных работ. После устранения дефектов составляется акт об устранении указанных недостатков, который подписывается уполномоченным лицом подрядчика и руководителем группы авторского надзора; - подписание актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерного обеспечения и автодороги; - фиксацию результатов работ по авторскому надзору в журнале авторского надзора с указанием : - выявленных отступлений от проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также нарушений требований технических регламентов, сводов правил, допущенных при проведении строительно-монтажных работ; - информацию об устранении выявленных отступлений, дефектов, нарушений с указанием конкретных сроков их устранения; - контроль за выполнением устранения замечаний, внесенных в журнал авторского надзора. 2.2.6 Внесение изменений в рабочую и проектную документацию: - Исполнитель (авторского надзор) содействует решению вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101 в объеме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору, и осуществляет контроль за их реализацией; 2.2.7 Условия предопределяющие необходимость внесения изменений в рабочую документацию : а) принятие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, содержащих правовые и технические нормы, обязательные для исполнения; б) изменения (пересмотр) исходных данных и исходно-разрешительной документации, а также технических условий на проектирование; в) выявление в ходе строительства ошибок и недоработок в рабочей документации или в результатах инженерных изысканий, повлекших необходимость уточнения технических решений, принятых в рабочей документации; г) появление новых работ, неучтенных в рабочей документации, потребность в выполнении которых могла быть выявлена только в процессе строительства; д) получение предписаний об устранении при строительстве объекта органа строительного надзора в случае, если устранение нарушений требует внесение изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями РД-11-05-2007. Примечание - работы по перечислениям: а), б), г) выполняются проектной организацией на основании дополнительного договора (соглашения); 2.2.8 Изменения вносятся в рабочую документацию проектной организацией по письменному заданию Заказчика соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101. 2.2.9 Внесение изменений в проектную документацию выполняются проектной организацией по письменному заданию Заказчика в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, требованиями разделов 8.5; 8.6; 8.7 СП 246. 1325800. 2016. |
| 2.3 | Порядок оказания услуг по авторскому надзору | Приказом руководителя организации, осуществляющей авторский надзор, назначается руководитель группы авторского надзора и утверждается перечень лиц, которые уполномочены осуществлять авторский надзор по объекту. Группа авторского надзора на объекте должна быть обеспечена Исполнителем собственной компьютерной техникой и оргтехникой, средствами связи, приборами измерений прошедших поверки и аттестации в установленном порядке, канцелярскими принадлежностями, фотоаппаратом и спецодеждой в соответствии с действующими положениями. Заказчиком обеспечивает на объекте рабочее место для работника авторского надзора (стол, стулья, электрическая розетка (220 В), wi-fi). В ходе авторского надзора предоставляется доступ работников Исполнителя во все строящиеся здания и сооружения при этом обеспечивается генподрядчиком выполнение всех мероприятий по охране труда в соответствии с требованиями п. 4.7 СНиП 12-03-2001. Вызов специалистов группы авторского надзора на объект выполняет Заказчик (уполномоченное лицо) направлением уведомления (телефонограмма, факсограмма, СМС-сообщение) руководителю группы авторского надзора за 3 (три) рабочих дня до выезда с указанием времени, даты, наименовании планируемых работ и должности специалиста авторского надзора с учетом фактического исполнения строительно-монтажных работ. |
| 2.4 | Оборот документов и отчетность | Документы, подлежащие систематическому (ежемесячному) контролю: - График выполнения Исполнителем работ по авторскому надзору. 2. Выполнение Исполнителем решений оперативных (технических) совещаний по строительству объекта. |
| 2.5 | Передача документации Заказчику по завершению строительства объекта | Исполнитель, по завершению строительства объекта, передает Заказчику по акту: - сводный отчет по выполненным работам по авторскому надзору в 2 экз; -рабочую и другую документацию предоставленную Заказчиком на бумажном носителе; -журнал № 2 авторского надзора оформленный в соответствии с требованиями СП 246.1325800.2016. |
| 2.6 | Объем строительно-монтажных работ, за выполнением которых осуществляется авторский надзор | В соответствии с проектной и рабочей документацией. |

### Заказчик:                                                                                      Исполнитель: