**График выполнения работ к лоту № 9/24**

**«Ремонт кислотоупорных полов и огнезащита металлоконструкций в цехах №№ 01, 74 на АО «БСК»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Номер сметы** | **Наименование сметы** | **Июнь 2024г. (с момента подписания договора)** | **Июль 2024г.** | **Август 2024г.** | **Сентябрь 2024г.** | **Октябрь 2024г.** | **Ноябрь 2024г.** | **Декабрь 2024г.** |
|  | Смета №1-2023-71734 | Ремонт химзащиты полов отм.0.000 корпус 110 (Предписание) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета №1-2023-71733 | Ремонт химзащиты полов отм.0.000 (Предписание) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета №74-2023-63602 изм.1 | Ремонт огнезащитного покрытия ( в осях А-Е/25-37) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача исполнительной документации и подписание актов КС-2, КС-3 до 25.12.2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Срок выполнения работ |