**График выполнения работ к лоту №21/24**

**«Ремонт металлоконструкций в цехах №2,4,11 на ПП «Каустик»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Номер сметы** | **Наименование сметы** | **Июнь 2024г.** | **Июль 2024г.** | **Август 2024г.** | **Сентябрь 2024г.** |
|  | Смета №11-2023-73142 | Узловая подвеска монорельса к стропильным балкам в осях Д1-Б2/27-26 +13,200 ЭПБ |  |  |  |  |
|  | Смета № 2-201-585-21-69449 | Ремонт рамы центрифуги поз. 20-10 |  |  |  |  |
|  | Смета № 4-2023-71817 | Ремонт металлоконструкций корпуса 131Д |  |  |  |  |
|  | Смета № 2-201-585-21-69448 | Ремонт рамы центрифуги поз. 20-10 |  |  |  |  |
|  | Смета №62441 изм. | Восстановление болтовых креплений стоек и балок для опирания аппаратов на отм.+8,670 согласно узлу 3 на листе АСР-10 проекта шифр 00304-1304 в осях 8-14/Б, Е. ЭПБ №00183-ЗС-20 |  |  |  |  |
|  | Смета №2-2023-70167 | Ремонт металлоконструкций корпуса 202 (ЭПБ) |  |  |  |  |
|  | Сдача исполнительной документации и подписание актов КС-2, КС-3 до 15.09.2024г. |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Срок выполнения работ |