График выполнения работ к лоту №83/24

«Ремонт ограждения на кровле спального корпуса № 1, устройство пожарных лестниц на ООО СП Ольховка»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Номер сметы** | **Наименование сметы** | **Декабрь 2024г.** |
|  | № 89-809/23-77554 | Устройство пожарной лестницы, Ольховка |  |
|  | № 89-823/23-77553 | Устройство и монтаж пожарной лестницы, Ольховка |  |
|  | № 89-847/23-77552 | Устройство пожарной лестницы, Ольховка |  |
|  | № Ольховка-810/23-77579 | Устройство ограждения на кровле спального корпуса № 1 |  |
|  | Сдача исполнительной документации и подписание актов КС-2, КС-3 до 23.12.2024г. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Срок выполнения работ |