СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Тепловые сети»

___________________И.А. Резниченко

«_____»_____________________2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Кумертауские Тепловые сети

______________________А.В. Цветков

«______»____________________2025г.

# ПЛАН

проведения экспертизы промышленной безопасности

трубопроводов тепловых сетей ООО «Кумертауские Тепловые сети» на 2025 г.

| №№ п.п. | Наименование и порядковый номер трубопровода (магистральные сети, квартальные сети) | Средний диаметр трубопровода (мм) | Протяженность, км | Наименование района, цеха | Адрес объекта | Дата проведения экспертизы (число, месяц) | Ориентировочная стоимость работ по экспертизе, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | ## Магистральные трубопроводы тепловых сетей ТМ-5 от ТК-218 ул. Советская до ТК-511 ул. Салавата, инв.№000000035 | 325 | 1,154 | ООО «КТС» | РБ, г. Кумертау: от ТК-218 ул. Салавата, 1 до ТК-504 ул. 40 лет Победы; по ул. 40 лет Победы от ТК-504 до ТК-507 ул. Логовая, 36; по улице Логовая, от ТК-507 ул. Логовая, 36 до ТК-511 ул. Салавата, 29 | Июнь 2025г | 405 743,58 |
| 2 | ## Тепловые сети ТМ-7 по ул. Ленина, от ТК-613 до ТК-706 инв.№000000038 | 325 | 0,421 | ООО «КТС» | РБ, г. Кумертау, ул. Ленина, от ТК-613 до ТК-706 | Июнь 2025г | 148 022,57 |
| 3 | ## Магистральные трубопроводы тепловых сетей ТМ-10 от ТК-304 ул. Пушкина до ТК-210 ул. Первомайская инв.№000000045 | 325 | 0,793 | ООО «КТС» | РБ, г. Кумертау: от ТК-1008 ул. М.Горького, 12 до ТК-210 ул. Первомайская, 26; от ТК-304 ул. Пушкина, 6 до ТК-1008 ул.М.Горького, 12 | Июнь 2025г | 278 816,86 |
| 4 | ## Квартальные трубопроводы тепловых сетей центрального отопления микрорайона «А», ограниченного улицами Пушкина, 60 лет БАССР, Окружная, Дзержинского инв.№000000049 | 219 159 108 89 76 57 | 125,8 374,9 280,2 341,9 332,7 59,5 | ООО «КТС» | РБ, г. Кумертау, квартал №17, ограниченный улицами Ленина, К.Маркса, Советская, Комсомольская | Июнь 2025г | 532 633,32 |
|  | ## Итого |  | 3,883 |  |  |  | 1 365 216,33 |

Начальник ПТО                                                                     А.А. Резниченко

Согласовано:

Главный инженер                                                                  Р.Р. Усманов