Договор подряда №

на выполнение строительно-монтажных работ

г. Стерлитамак			                         	           «___» __________ 2025г.

Акционерное общество «Стерлитамакские распределительные тепловые сети»                                  (АО «СРТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Шаева Максима Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-9/1 ул.Магистральная до проектируемой тепловой камеры ТК-9/2 и до жилых домов стр. №2, №3, расположенных по адресу: РБ, Стерлитамакский район, с/с Отрадовский, микрорайон «Звездный», квартал №3 (1-этап от тепловой камеры ТК-9/1 до тепловой камеры ТК-9/2 и до жилого дома №2)» (далее – «Работы»).

В понятие «Работы» по настоящему Договору включаются виды Работ, указанные в п. 1 и п. 3.1 Технического задания (Приложение №1).

  - Заказчик в свою очередь обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

  - Подрядчик обязуется передать Заказчику результат Работы, соответствующий требованиям Заказчика, проектно-сметной документации в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.

  - Подрядчик гарантирует, что на дату подписания настоящего Договора и в течение всего времени его действия:

    - Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения настоящего Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников.

    - Подрядчик обладает всеми необходимыми ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умением, а также опытом в области строительства производственных фондов энергетических объектов, необходимыми для успешного выполнения Работ в целях дальнейшей эксплуатации Объекта согласно требованиям Заказчика.

    - Подрядчик является членом саморегулируемой организации, имеет необходимые допуски и разрешения в соответствии с законодательством РФ.

    - На момент заключения настоящего Договора Подрядчик внимательно изучил характер и содержание необходимых для выполнения Работ положений и условий, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ, оценил реальность сроков строительства Объекта, оговоренных в настоящем Договоре, оценил корректность и адекватность применяемых единичных расценок, стоимости Работ по Договору и условий ее оплаты.

    - Материально-технические ресурсы (далее по тексту – «МТР») включают в себя все необходимые для выполнения Работ материалы (в том числе вспомогательные), оборудование, конструкции и т.д. Поставляемые МТР Подрядчиком согласно ПСД должны быть новыми, произведенными не ранее одного года на момент заключения договора, не использованными ранее и быть освобождены от притязаний третьих лиц. Качество предоставляемых МТР должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых для выполнения Работ материалов несет Подрядчик.

    - Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего Договора.

- Сумма Договора (стоимость Работ)

  - Общая Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, составляет  ___ рублей,  __ копейки (___)  копейки, в том числе НДС 20%   рубля   копейки  ( ), подтверждена сметной документацией (Приложение №2 к настоящему Договору).

  - Сумма  договора  включает: стоимость поставки на Объект и доставки к месту выполнения работ всех необходимых материалов и оборудования, стоимость погрузо-разгрузочных Работ, транспортных расходов, командировочные расходы, расходы на страхование, все налоги, стоимость всех Работ по Договору, прибыль Подрядчика, а также все издержки, в т.ч. связанные с оформлением документации, и риски Подрядчика, связанные с исполнением Работ по Договору и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика.

  - В случае если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной сметой, оформляются следующие документы:

- Двухсторонний акт с указанием перечня и объёмов работ;

- Протокол технического совещания (при необходимости);

- На основании подписанного Сторонами акта корректируются Сметы в пределах общей стоимости Работ. Дополнительная (уточняющая) смета, с указанием даты ее составления, утверждается представителями Сторон и становиться неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента ее утверждения. Дополнительные (уточняющие) сметы могут составляться на каждый вид/объем работ в пределах общей стоимости Работ по настоящему Договору.

  - Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в сметах, Техническом задании, проектной документации Работы, которые влекут за собой увеличение сметной стоимости Работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору.

  - Коэффициент инфляции, примененный в сметной документации для расчета стоимости выполненных Работ, при их приемке не применяется. В актах КС-2 к базовым ценам применяются актуальные индексы изменения сметной стоимости установленные Минстроем России для Республики Башкортостан, действующие на текущий момент, но не выше значения равного произведению индекса перевода, принятого в утверждённой сметной документации, и коэффициента инфляции, учтённого в утверждённых сметах или расчетах стоимости к договору. Коэффициент тендерного снижения - применяется к итогам смет и актов выполненных работ.

  - При корректировке утвержденных сметных расчетов, подготовке дополнительных сметных расчетов, порядок и методика их формирования должны соответствовать утвержденной сметной документации и методам, определенным настоящим Договором.

- Порядок расчетов и обеспечение исполнения Договора

  - Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом:

Оплата Работ по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 22 настоящего Договора, в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), на основании выставленных оригиналов счета, счета-фактуры и документов, подтверждающих факт выполнения работ, указанные в пп. 7.13, 10.4 настоящего Договора. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Расчеты за выполненные работы между Заказчиком и Подрядчиком производятся в рублях Российской Федерации.

  - Окончательный расчет за выполненные Работы заказчик производит по последнему акту в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней после полного завершения работ, подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленного оригинала счета-фактуры.

  - В случае возникновения у Заказчика претензий  в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обязательства по оплате этапов, выполнение Работ приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и их устранения Подрядчиком. В этом случае, Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы,  и не принимает претензии  Подрядчик по задержке платежей. Указанная ситуация регулируется  путём составления дополнительного соглашения об изменении сроков исполнения обязательств сторонами.

  - Стороны ежеквартально и после завершения всего объема работ осуществляют выверку расчетов и подписывают Акт сверки взаимных расчетов. Подрядчик не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в течение 5 дней после завершения выполнения работ по настоящему договору направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

Подрядчик составляет и предоставляет Акты сверки взаиморасчетов по Договору:

- по состоянию на отчетную дату за соответствующий квартал;

- на дату полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

  - Подрядчик осуществляет вывоз отходов, строительного мусора, снега и т.д. Затраты на погрузку мусора и вывоз его на свалку должны быть включены в сметную документацию. Затраты на вывоз мусора, веток, снега (талоны сдачи) оплачиваются (при необходимости) Подрядчику по счету при предоставлении обосновывающих документов (талоны с печатью и договоры с полигоном ТБО, схема движения до полигона ТБО, путевые листы).

- Обеспечение Работ материально-техническими ресурсами

  - Качество и комплектность:

    - Обеспечение Работ МТР, которые включают в себя поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, осуществляет Подрядчик. Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса МТР на Объект Заказчика в необходимом количестве не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала Работ.

    - Стоимость товаров, поставляемых подрядчиком, входит в цену договора.

    - Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

    - Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых МТР с составлением соответствующей документации. Присутствие представителей Заказчика при проведении контроля качества оборудования не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств и не влияет на права Заказчика. Входной контроль продукции Заказчиком осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты поступления письменной заявки с приложенными сопроводительными документами о проведении входного контроля от Подрядчика:

- Оригинал технического паспорта;

- Оригинал сертификата качества;

- Товарно-транспортная накладная;

- Оригинал актов (протоколов) входного контроля продукции.

Для элементов оборудования, работающего под давлением (запорная арматура, трубы, отводы, переходы, тройники, неподвижные опоры, компенсаторы и т.д.) входной контроль производить при наличии дополнений:

- Декларации или сертификаты соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)»;

При поставке на территорию РФ из-за рубежа, дополнительно предоставляются следующие документы:

- Акт внутренней технической проверки качества завода изготовителя (inspection report);

- Декларация на товары.

В случае предоставления копий сертификатов качества и технических паспортов, Подрядчику необходимо заверить их оригинальной подписью лица, имеющего право подписания документов (с её расшифровкой), и оригинальным оттиском мастичной печати при этом заверяемая копия должна полностью воспроизводить содержание и форму оригинала. Заверенные копии документов для элементов оборудования работающего под давлением подлежат стопроцентной проверке подлинности у завода – изготовителя Заказчиком.

    - В случае применения оборудования с отсутствием необходимых документов, неправильного оформления товаросопроводительных документов, все возникшие в связи с этим расходы, в том числе по формированию необходимого пакета документов, принимает на себя Подрядчик. До устранения указанных в настоящем пункте недостатков Заказчик вправе приостановить платежи по настоящему Договору. При этом Подрядчик не вправе ссылаться на такую приостановку как на основание для внесения изменений в сроки выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Количество и ассортимент:

4.2.1. Оборудование и материалы (при необходимости) поставляются Подрядчиком в количестве и в ассортименте в соответствии с проектной документацией.

4.3. Тара, упаковка, маркировка:

4.3.1. Оборудование, поставляемое по настоящему Договору на Объект, должно поставляться Подрядчиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого оборудования. При этом упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перевозок и длительного хранения.

4.3.2. В случае если по своему характеру оборудование не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Подрядчик поставляет его без применения этих средств.

4.3.3. Стоимость тары и упаковки включена в цену настоящего Договора.

4.4. Порядок поставки оборудования и материалов:

4.4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по приобретению (при необходимости) и поставке на площадку Объекта, упомянутого в п. 1.1 настоящего Договора, строительных материалов и оборудования. Перечень, приобретенного товара утверждается Заказчиком, в точном соответствии  с утвержденной проектной документацией (со штампом «В производство работ»).

4.4.2.   Ответственность за качество давальческих материалов несет Заказчик.

4.4.3. В целях обеспечения экономической эффективности закупок и соблюдения сроков поставки материалов на Объект Подрядчик обязан:

- Согласовать в разумный срок предложение на закупку материалов с предоставлением данных об объеме и стоимости материалов до их приобретения Подрядчиком;

- Предоставить документы, подтверждающие своевременность поставки материалов, необходимых для выполнения Работ (вида Работ) по Договору;

- Осуществить закупку материалов у организации-поставщика, выбранного и/или одобренного Заказчиком.

4.4.4. Все поставляемые сторонами материалы, оборудование и инвентарь должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

Копии указанных выше документов на все материальные ресурсы, поставляемые Подрядчиком, должны быть переданы представителю Заказчика не позднее 10 дней после поступления на склад Подрядчика для получения одобрения службой Заказчика.

4.4.5. Копии сертификатов, технических паспортов и инструкций предприятия изготовителя по монтажу оборудования или порядке использования материалов на материальные ресурсы, поставляемые Подрядчиком, передаются представителю Заказчика.

4.4.6. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет стороны, поставившей для ремонта данный вид материала.

4.4.7. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования измерения или испытания материалов, оборудования, проектного решения или результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику:

- удалить с рабочей площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту, а также не прошедшие входной контроль или иным показателям требованиям проекта и переданной Подрядчику технической документации;

- переделать заново любую работу, выполненную с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проекта, не прошедших входной контроль или выполненных с нарушением требований настоящего Договора.

4.4.8. Демонтированное оборудование, а также лом черных металлов (бывшие в употреблении трубы, элементы трубопроводов, металлоконструкции) Подрядчик должен передать Заказчику на центральный склад (металлоплощадку) по Акту приема-передачи демонтированного оборудования в полном объеме в соответствии с актом обследования.

В случае неполной передачи демонтированного оборудования и лома черных металлов (бывшие в употреблении трубы, элементы трубопроводов, металлоконструкции) на центральный склад/металлоплощадку до подписания Заказчиком актов выполненных работ (форма КС-2), Подрядчик оплачивает Заказчику стоимость не переданных бывших в употреблении материалов и оборудования согласно текущей рыночной стоимости на данный вид демонтированного оборудования и лома черных металлов. Основанием для оплаты служит счет, выставленный Заказчиком в адрес Подрядчика.

4.4.9. Заказчик имеет право не принимать акты выполненных работ за текущий месяц до предоставления Подрядчиком акта приема передачи о полной передаче демонтированного оборудования и лома черных металлов (бывшие в употреблении трубы, элементы трубопроводов, металлоконструкции), согласованного и подписанного Сторонами.

4.4.10. По согласованию сторон допускается поставка материала и оборудования как давальческого. В этом случае Подрядчик включает данный материал в акты выполненных работ формы КС-2 и предоставляет отчет об использовании давальческого материала, подписанный сторонами.

4.4.11. Материалы и оборудование, полученные Подрядчиком как давальческий материал по акту приема-передачи, но не учтенные в актах выполненных работ или не возвращенные Заказчику, принимаются Заказчиком согласно актам сверки на выдачу материалов Заказчика и актам приема-передачи. В случае невозвращения давальческого материала в течение 10 рабочих дней с даты подписания заключительных актов выполненных строительно-монтажных работ Подрядчик оплачивает Заказчику стоимость не возвращенного материала и оборудования на основании выставленных счет-фактур и накладных.

4.4.12. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых им и переданных Заказчиком в работу или монтаж для реализации Договора материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию.

- Срок действия Договора и выполнения Работ

  - Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:

Начало выполнения работ: - с момента подписания договора;

Окончание строительно-монтажных работ (СМР): – 31.08.2025г.

  - В течение 10 (десяти) дней с даты заключения Договора Подрядчик должен подготовить и представить Заказчику План-график выполнения работ (Приложение №3), описывающий предлагаемую последовательность и сроки выполнения всех видов работ. В Плане-графике выполнения работ будут определены этапы и сроки их завершения. Кроме того, в Плане-графике выполнения работ должен быть указан срок (сроки), к которому (-ым), согласно обоснованным требованиям Подрядчика, Заказчик должен выполнить свои обязательства по Договору, чтобы дать возможность Подрядчику выполнить Договор в соответствии с Планом-графиком выполнения работ. План-график выполнения работ, представленный Подрядчиком, должен соответствовать датам и срокам, указанным в п. 5.1 Договора. Если Заказчик не согласен с каким-либо положением Плана-графика Выполнения Работ в части сроков выполнения обязанностей Заказчика, он уведомляет об этом Подрядчика, и Подрядчик вносит соответствующие исправления. Подрядчик должен, по мере необходимости или по требованию Заказчика, обновлять и пересматривать План-график выполнения работ, не изменяя при этом сроков, предусмотренных Договором, и представлять все такие пересмотренные варианты на утверждение Заказчику.

  - Если в какой-либо момент времени фактический ход Работ будет отставать от Плана-графика выполнения работ, или если станет очевидным такое отставание в будущем, Подрядчик должен по просьбе Заказчика подготовить и представить Заказчику пересмотренный вариант этого Плана-графика выполнения работ, учитывающий сложившиеся обстоятельства, и уведомить Заказчика о мерах, предпринимаемых в целях ускорения хода работ так, чтобы обеспечить завершение этапов работ в установленные сроки, завершения всех работ по Договору  соответственно или любому другому сроку продления, который может быть иначе согласован Заказчиком и Подрядчиком. Ничто в данном Пункте не должно толковаться, как предоставляющее Подрядчику освобождение от ответственности, либо дающее основание для продления сроков выполнения работ.

  - Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Порядок и условия производства Работ

  - Все погрузочно-разгрузочные, землеройные и другие работы, в том числе с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.д.) выполняет Подрядчик своими силами, с последующей оплатой Заказчиком согласно сметным расчетам.

  - Транспортное обеспечение.

    - Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение Работ, в том числе:

- Доставку персонала на Объект и обратно;

- Перевозку и доставку материалов (в том числе вспомогательных) на Объект;

- Вывоз невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору, в том числе на склад Заказчика.

    - Во время транспортировки материалов ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

  - Освещение рабочих мест выполняет Подрядчик.

  - На период проведения Работ Подрядчик за свой счет, обеспечивает свой персонал средствами связи, в том числе средствами оперативной связи (радиостанциями). Количество, тип и частоту используемых радиостанций Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком.

  - Устройство лесов и подмостей выполняет Подрядчик.

  - Обеспечение Работ технологической и НТД (нормативно-техническая документация).

    - Заказчик передает Подрядчику имеющуюся у него проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, данные об испытаниях оборудования, сварочные формуляры и другие необходимые для выполнения Работ документы. Подрядчик в течение 10 дней выполняет входной контроль переданной ему для исполнения документации с оформлением акта, передает Заказчику перечень выявленных в ней недостатков, либо отсутствующей документации. При необходимости Подрядчик по указанию Заказчика обеспечивает ее подготовку и согласовывает ее с Заказчиком до начала выполнения вида Работ за отдельную плату по дополнительному соглашению Сторон, кроме случаев, указанных в абзаце  п. 2.4 настоящего Договора.

    - По окончании Работ, но не позднее даты предоставления Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) за последний отчетный месяц, Подрядчик возвращает Заказчику полученную от него указанную в п. 6.6.1 настоящего Договора, документацию.

  - Все приобретенные сторонами для реализации данного Договора материальные ресурсы, оплаченные Заказчиком, но не использованные при выполнении работ, являются собственностью Заказчика и передаются ему на склад по акту не позднее 3 (трёх) дней после завершения строительства. В ином случае Подрядчик обязан оплатить стоимость невозвращенных на склад Заказчика материалов.

- Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязуется:

  - Выполнить своими и привлеченными силами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и проектно-сметной документацией, сдать результат Работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта и результата Работ.

  - Назначить приказом в течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора лицо, осуществляющее строительство, уполномоченное выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – Представитель Подрядчика). Любые указания или решения, принятые Представителем Подрядчика, считаются действительными и данными от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 20 дней до указанной замены.

  - Обеспечить присутствие на Объекте во время проведения Работ своего ответственного представителя (инженерно-технический работник). Данный представитель обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Заказчику о выявленных им случаях отклонения при выполнении Работ от принятых проектных решений. Отсутствие таких замечаний лишает Подрядчика права ссылаться на факт известности Заказчику о каких-либо недостатках.

  - Принять техническую документацию по Акту приема передачи и выдать перечень замечаний, при их наличии, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Отсутствие таких замечаний свидетельствует о проверке документации Подрядчиком, ее соответствии предъявляемым требованиям и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.

  - Обеспечить:

    - производство Работ в полном соответствии с проектно-сметной, действующей научно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства энергетики РФ, документами органов государственного надзора;

    - поставку на Объект необходимых для производства Работ материалов, изделий;

    - наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты;

    - устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения Работ;

    - устранение в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ;

    - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

    - порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства Работ, хранить строительный мусор в предназначенных для этого емкостях, не допуская большого скопления;

    - фото фиксацию этапов выполнения работ с последующей передачей материалов Заказчику и обязательным приложением фотоматериалов к актам на скрытые и специальные работы, выполненные силами Подрядчика.

  - Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства Работ;

  - Представлять Заказчику необходимые для выполнения Работ лицензии, сертификаты, Свидетельства о допуске, аттестаты, аккредитации и разрешения государственных и надзорных органов, позволяющих выполнять Работы в рамках настоящего Договора.

  - Подготовить, согласовать с Заказчиком и утвердить План-график выполнения работ на Объекте.

  - Уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости проведения приемки скрытых видов работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Никакие подлежащие закрытию Работы не могут быть закрыты Подрядчиком без предъявления их Заказчику и без оформления соответствующих Актов. В случае невыполнения вышеуказанного требования Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов Работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу, за свой счет.

  - Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, и соблюдению сроков выполнения Работ.

  - Подготовку к применению и хранение материалов производить за пределами рабочей зоны, самостоятельно осуществлять их транспортировку и доставку к месту Работ подготовленными к применению.

  - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и результата выполненных Работ до окончательной приемки Работ Заказчиком и подписания Сторонами Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.

  - Приемке и оплате подлежат только фактически выполненные и подтвержденные объемы работ, обоснованные проектными решениями или иными обосновывающими документами, утвержденными Заказчиком.

  - При выполнении работ Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение, как собственным персоналом, так и персоналом привлекаемых субподрядных организаций, правил производства, техники безопасности, пожарной безопасности (в том числе при проведении огневых работ), охраны окружающей среды, требований пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика и других правил, и положений, действующих на объектах Заказчика и нести ответственность за допущенные нарушения. Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ, и несет ответственность за соответствующую квалификацию своего персонала (субподрядчика) в соответствии с НТД, действующими у Заказчика.

  - Обеспечить соответствие всех используемых в производстве работ строительных машин, механизмов, инструмента, грузоподъемных механизмов и автотранспортных средств установленным требованиям по безопасности, наличие паспортов или иных документов проверки технического состояния, разрешающих их эксплуатацию.

  - Обеспечивать персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и питание.

  - С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает:

- нормальное освещение рабочих мест;

- своевременную уборку мусора и отходов;

- исключения доступа посторонних лиц на строительную площадку;

- контроль над загазованностью, задымлением, содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на строительной площадке и рабочих местах, сточных водах.

  - Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на участке производимых работ, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия.

  - С момента передачи площадки Подрядчику и подписания сторонами «Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории», выдачи общего журнала работ, вся ответственность за соблюдение требований техники безопасности, охраны труда, пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика на данной территории, ограниченной координатами по «Акту-допуску», возлагается на Подрядчика.

  - Исполнять указания Заказчика в отношении форм, сроков предоставления и содержания отчетности.

  - При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить персонал, нарушающий вышеуказанные требования в сроки, установленные Заказчиком.

  - Не допускать к Работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания акта о приемке в полном объеме вывезти за пределы территории, на которой проводились Работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

  - Осуществлять удаление отходов (мусор от сноса и разборки зданий несортированный; лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий), образующихся при выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, путем переработки (утилизации) с использованием специальных установок для утилизации отходов на территории Подрядчика (субподрядчика).

Установки для утилизации отходов предоставляет Подрядчик. Расходы Подрядчика, связанные с предоставлением и эксплуатацией специальных установок для утилизации отходов, учтены при формировании стоимости работ Подрядчика по настоящему Договору.

Лицо, фактически осуществляющее утилизацию отходов I-IV классов опасности, должно иметь соответствующую лицензию.

В результате осуществления Подрядчиком переработки (утилизации) отходов должен производиться продукт: щебень.

Право собственности на щебень, произведенный в результате утилизации отходов, принадлежит Подрядчику.

Отходы, образуемые при эксплуатации специальных установок для утилизации отходов (отсев и т.п.), Стороны признают образованными в процессе осуществления деятельности Подрядчика либо привлеченного Подрядчиком субподрядчика; право собственности на такие отходы принадлежит Подрядчику либо привлеченному Подрядчиком субподрядчику.

  - Всё демонтированное оборудование из черного и цветного металла, кирпич, блоки бетонные б/у, плиты перекрытия б/у, пригодные для повторного использования после исполнения обязательств по договору, являются собственностью Заказчика и передаются на склад Заказчика. Утилизируемое и не утилизируемое оборудование и материалы оформляются соответствующим актом.

7.26. Не позднее 25 числа отчетного месяца составлять акты выполненных работ формы КС-2 и предъявлять их к приемке работ в сроки в соответствии с условиями настоящего договора, с визами ответственных лиц эксплуатационных подразделений Заказчика.

7.27. Подрядчик не вправе привлекать субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, которые составляют 50% всего объема Работ и более (в том числе в совокупности по всем привлекаемым субподрядчикам).

7.28. До начала производства работ Подрядчик обязан:

- согласовать с Заказчиком условия и возможность привлечения субподрядчика с указанием поручаемого такому субподрядчику объема работ, в том числе в случае изменения их состава по сравнению с представленным им в заявке на проведение закупки;

- в течение 2 рабочих дней с момента заключения договоров (документов, дополняющих, изменяющих, прекращающих договоры) с субподрядчиками Подрядчик обязан представить копии этих договоров (документов, дополняющих, изменяющих, прекращающих договоры) Заказчику.

7.29. Не осуществлять фото- и видеосъёмку на территории Заказчика, за исключением случаев использования мультимедийных систем для контроля за проведением работ, связанных с факторами повышенной опасности.

  - Не размещать фотографии любых документов или материалов (или сами документы и материалы), связанных с Заказчиком, в публичном пространстве, в том числе в социальных медиа.

  - Не распространять ложную и/или наносящую вред репутации компании информацию в публичном пространстве, в том числе в социальных медиа.

  - Не публиковать в публичном пространстве, в том числе в социальных медиа, контент, противоречащий морально-этическим нормам, содержащую дискриминацию по расовому, национальному, половому, возрастному, религиозному и иным признакам, оправдывающую или призывающую к насилию, убийству.

  - Подрядчик обязуется получать письменное согласие Заказчика на уступку, перепоручение или передачу иным образом прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.

  - Подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком технологическую документацию и проект производства работ (ППР) в течение 10 дней с момента подписания договора.

7.35. Подрядчик обязуется строго соблюдать требования, изложенные в ППР.

7.35.1. Технологическая документация и ППР должны быть разработаны за счет средств Подрядчика.

7.36. По завершении строительно-монтажных работ в течении 10 дней Подрядчик передает Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.37. Во исполнение Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 №2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» Подрядчик обязуется заполнить и предоставить Заказчику данные о стране происхождения товара, в том числе поставленного при выполнении закупаемых работ, в соответствии с приложением №3 к настоящему Договору в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ.

7.38. Подрядчик обязуется при получении от Заказчика в письменной форме приглашения к участию в расследовании аварии, в причинах которой предполагаются дефекты монтажа или ремонта (изготовления, строительства), допущенные в результате действий и (или) бездействия персонала Подрядчика, в течение трех рабочих дней с даты получения приглашения направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя для участия в работе комиссии по расследованию причин указанной аварии в соответствии Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 N 846 (п.13).

- Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:

  - Обеспечить готовность Объекта для выполнения Работ, предусмотренных положениями настоящего Договора.

  - Осуществлять технический надзор за выполнением Работ самостоятельно или посредством привлечения сторонней организации.

  - Предоставить Подрядчику техническую документацию, необходимую для разработки ППР, за 10 (десять) дней до начала Работ.

  - Производить допуск Подрядчика и его субподрядных организаций на Объект (к местам производства Работ) для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с правилами внутриобъектового режима, действующих на Объекте Заказчика.

  - Назначить приказом уполномоченного представителя Заказчика, уполномоченного выступать от имени Заказчика по вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора (далее – Представитель Заказчика). Заказчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Подрядчику.

  - Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  - Проводить с Подрядчиком освидетельствование скрытых Работ, своевременно осуществлять приемку выполненных Работ, в разумные сроки рассматривать обращения и требования Подрядчика.

  - Передать Подрядчику проектную и рабочую документацию в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях. Проектная и рабочая документация должна быть принята к производству работ Заказчиком с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе.

Заказчик вправе:

  - Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний Заказчик вправе в любое время приостановить Работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний и выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку Работ как на основание для перенесения сроков производства Работ (сроков Работ / видов Работ) по Договору.

  - Заказчик (Представитель Заказчика) вправе производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку и покидающих Объект. Если в результате подобного досмотра при ввозе будут обнаружены запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник (и) Подрядчика не допускается (ются) на рабочее место.

  - При отказе Подрядчика устранить выявленные Заказчиком недостатки в процессе выполнения Работ, а равно при невыполнении Подрядчиком требований Заказчика, при наличии у Заказчика объективной уверенности, что Работы/часть Работ не будет выполнена и/или дефекты не будут устранены Подрядчиком в срок и надлежащим образом, Заказчик вправе привлечь на выполнение Работ (части Работ)/устранение дефектов третьих лиц при условии письменного уведомления об этом Подрядчика. В этом случае Заказчик предъявляет требование Подрядчику о возмещении произведенных расходов с приложением подтверждающих документов. При неудовлетворении Подрядчиком данного требования в течение 30 дней с момента его предъявления Заказчик возмещает понесенные расходы на устранение недостатков в счет предстоящих платежей Подрядчику.

  - Заказчик имеет право в любое время направлять своих представителей на завод/склад/ Подрядчика, строительную площадку для участия в проведении контроля:

- применяемых материалов;

- процесса изготовления материалов Подрядчика;

- упаковки и маркировки, качества материалов Подрядчика;

- соответствия материалов Подрядчика условиям Договора.

  - Заказчик вправе не допускать к выполнению работ представителей (работников) субподрядчика, привлеченного Подрядчиком с нарушением требований договора (без согласования с Заказчиком и на объем работ, который превышает 50% всего объема работ, без предоставления копии договора с субподрядчиком).

- Привлечение субподрядчика

9.1. Для согласования субподрядной организации Подрядчик представляет следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика, согласие о выполнении работ в срок согласно графику, копию его свидетельства о допуске к работам (копию свидетельства СРО), перечень видов Работ, которые Подрядчик намерен поручить субподрядчику; по запросу Заказчика - сведения о квалификации, допусках и опыте инженерного состава субподрядчика.

9.2.	По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

9.3. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за работы, выполняемые субподрядчиками и за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, за ущерб, причиненный третьим лицам при выполнении работ.

9.4. Подрядчик обязуется раскрывать/предоставлять Заказчику информацию о привлекаемом субподрядчике в объеме документов, предъявляемых Подрядчику при заключении Договора.

- Приемка выполненных Работ

  - Приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик в дату окончания выполнения работ (до 12:00 по местному времени), но не позднее 25 числа каждого месяца, обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения работ: оформленные и согласованные с Заказчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, счет-фактуру и счет на оплату средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе 22 настоящего Договора с составлением соответствующего акта.

По выполнении всего объема работ оформляется Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 и Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.

  - Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором работы были выполнены, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в п. 12.8 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной п. 12.8 настоящего Договора.

  - При получении Подрядчиком от Заказчика сумм частичной оплаты в счет выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Заказчика сумм частичной оплаты в счет выполненных работ, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчик получил частичную оплату от Заказчика.

  - Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работы, должны быть направлены Заказчику не позднее 3 (трёх) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, но в любом случае до 1-го числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ.

  - Заказчик в 10-дневный срок со дня получения от Подрядчика акта выполненных работ подписывает его или выставляет обоснованный отказ приемки работ и подписания акта.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет.

  - В случае предоставления Подрядчиком документов, оформленных не по форме и/или оформленных не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, имеются исправления), либо оформлены с ошибками, Заказчик вправе вернуть такие документы Подрядчику на переоформление, что не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и не является основанием для изменения сроков выполнения Работ (этапов, видов Работ).

  - Стороны признают возможность обмена документами по настоящему договору в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление указанных документов одной Стороной договора другой Стороне посредством используемых Сторонами систем электронного документооборота, в сроки, предусмотренные настоящим договором, признаётся надлежащим способом передачи документов.

  - В случае обнаружения Заказчиком после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иных недостатков, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), последний вправе ссылаться на такие недостатки и предъявлять подрядчику требования об их устранении.

- Гарантии и заверения

  - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

  - Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

  - Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ, требованиям и нормативам в течение гарантийного срока не менее 120 месяцев с момента подписания Сторонами Акта формы № КС-11. Гарантийные обязательства в отношении поставляемых подрядчиком материалов и оборудования должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на оборудование, и составлять не менее 36 месяцев с момента приемки оборудования по транспортной накладной.

  - Если в период гарантийной эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика письменно (электронной почтой, телефаксом).

  - Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика для рассмотрения претензий, а также при отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, в этом случае акт будет являться обязательным для исполнения Подрядчиком.

  - Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика, Заказчик может устранить их своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить убытки, нанесенные Заказчику в течение одной недели с момента предъявления затрат.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - За нарушение сроков выполнения Работ (как конечного и/или начального, так и промежуточных), сроков сдачи исполнительной документации, Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ по Договору. При нарушении конечного срока сдачи Работ свыше 30 дней Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора.

  - Заказчик вправе (без ущерба для любых иных способов взыскания неустойки) взыскать (удержать) сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую уплате Подрядчиком по настоящему договору, из любых денежных средств, которые причитаются или будут причитаться к оплате Подрядчику. Уплата или удержание суммы такой неустойки (пени, штрафа) не освобождает Подрядчика от его обязательств по завершению Работ или от каких-либо иных обязательств или обязанностей по Договору.

Для применения настоящего пункта Заказчик обязан направить Подрядчику претензию о нарушении последним условий договора.

Стороны договорились, что в случае отсутствия обоснованных возражений или неполучения ответа на претензию в установленный в ней срок, штрафные санкции считаются признанными Подрядчиком.

  - За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Подрядчик вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.

  - За использование МТР ненадлежащего качества Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность в форме неустойки (пени) в размере 0,0001 процентов в день от суммы договора за каждый день с даты передачи результата работ Заказчику до полного устранения недостатков.

  - В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.

  - Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении Работ по Договору Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Если ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.

  - За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пп. 3.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пп. 3.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ.

  - По настоящему договору не начисляются и не уплачиваются проценты на основании п.1 ст. 317.1 ГК РФ.

  - В случае нарушения Подрядчиком условий пп. 7.27 и 7.28 настоящего Договора Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10% от суммы Договора.

  - Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ Подрядчиком или субподрядчиком за исключением случаев, возникших вследствие действий или упущений Заказчика.

12.12. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Подрядчик должен уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

12.13. За допущенные Подрядчиком нарушения, повлекшие возникновение нижеуказанных событий, Подрядчик уплачивает Заказчику следующие штрафы за каждый случай нарушений:

| № п/п | Вид нарушения | Сумма штрафа, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допущение несчастного случая «легкой» степени тяжести, аварии | 300 000 |
| 2 | Допущение «тяжелого» несчастного случая | 500 000 |
| 3 | Допущение группового несчастного случая | 800 000 за каждого пострадавшего |
| 4 | Допущение несчастного случая с летальным исходом | 1 000 000 за каждого погибшего |

12.14.  В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, последний обязан уплатить Заказчику штраф за каждый случай нарушения в размере:

| № п/п | Нарушение | Сумма штрафа |
| --- | --- | --- |
| 1 | В случае выявления фактов организации несанкционированных мест накопления (размещения) отходов | 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай обнаружения |
| 2 | За сжигание отходов без специального разрешения и вне специальных установок | 40 000 (сорок тысяч) рублей за каждый случай обнаружения |
| 3 | За сброс неочищенных загрязненных сточных вод и отходов производства и потребления на почву (грунт) | 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай обнаружения |
| 4 | За мойку автомашин на территории Заказчика и вне отведённых мест | 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай обнаружения |
| 5 | За совместное накопление и хранение отходов различных классов опасности (I класс - чрезвычайно опасные отходы; II класс - высокоопасные отходы; III класс - умеренно опасные отходы; IV класс - малоопасные отходы; V класс - практически неопасные отходы) | 100 000 (сто тысяч рублей) за каждый случай обнаружения |

12.14.1. В случае допущения нарушения ч. 1 ст. 751 ГК РФ, в частности (невыполнения) Подрядчиком любого из условий раздела 17 настоящего договора «Экологические требования», не предусмотренного пп. 12.14, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай.

12.15. В случае нарушения Подрядчиком (в том числе Субподрядчиком) условий «Требований в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности», Подрядчик обязан уплатить Заказчику:

-  штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения и/или невыполнения требований ОТППЭБ;

- штраф в размере 50 000 рублей за каждый выявленный Заказчиком случай нахождения на объектах Заказчика, работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение;

- штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай из перечисленных в п. 9.1.  настоящего Договора;

- штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт сокрытия информации о нарушении условий договора или недостоверного информирования Заказчика;

-  штраф в размере 10 000 рублей за каждый факт иного нарушения Договора.

Перечисленные в настоящем пункте штрафы применяются, если иной размер штрафа за конкретное нарушение не предусмотрен Договором.

12.16. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Подрядчика от ответственности предусмотренной настоящим договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

12.17. За нарушение условий, предусмотренных п 4.1.1. договора, Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность в форме неустойки (пени) в размере 0,0001 процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

- Форс-мажор

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты РФ.

13.2. Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, результату работы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

13.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- Порядок разрешения споров

14.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

14.2. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

14.3. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Республики Башкортостан в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Срок ответа на претензию 20 календарных дней.

- Основания расторжения Договора

15.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

15.1.1. систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (два и более);

15.1.2. аннулирования разрешений на производство работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

15.1.3. возбуждения в отношении Подрядчика дела о банкротстве;

15.1.4. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;

15.1.5. при непредставлении Подрядчиком или представлении с нарушением установленных настоящим Договором требований банковской гарантии;

15.1.6. при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ – с возмещением Подрядчику фактически понесенных затрат, подтвержденных Заказчиком.

15.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае остановки выполнения Работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней, если такая остановка Работ не предусмотрена согласованным Сторонами Планом-графиком выполнения работ.

15.3. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.

15.4. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пп. 15.1. и 15.2. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных п. 15.3. настоящего Договора.

15.5. Условия Договора, регулирующие отношения Сторон, возникающие в связи с расторжением Договора, обеспечением исполнения обязательств Подрядчика, действуют и после расторжения Договора до полного исполнения обязательств.

15.6. При прекращении договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Стороны обязаны в течении 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, или в дату вступления в силу решения Арбитража о расторжении договора, или в дату вступления в силу уведомления Стороны об отказе от договора:

- провести сверку взаиморасчетов на дату прекращения Договора;

- подписать акт об определении размера взаимных денежных обязательств;

- перечислить имеющуюся у сторон взаимную задолженность.

16. Антикоррупционная оговорка

16.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме. Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

16.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 16.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный        п. 16.1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями раздела 16 настоящего Договора вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

17. Экологические требования

17.1. При исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства.

17.2. По окончании Работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения Работ, вывоз образованных отходов, утилизирует и/или размещает на лицензируемых местах. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов, а также копии платежных поручений по внесению платы за загрязнение окружающей среды (при наличии).

17.3. Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.

17.4. Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.

17.5. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им субподрядчиков.

17.6. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства Работ согласовать с Заказчиком.

17.7. Подрядчик или привлеченный Подрядчиком субподрядчик является образователем и собственником отходов, образующихся в результате его деятельности (выполнения работ) по настоящему Договору на объекте Заказчика вне зависимости от срока давности оказанных услуг (выполненных работ), даже в случае, если материалы, применявшиеся при выполнении работ, находились в собственности Заказчика или иного лица, не осуществляющего выполнение работ. При этом отходы: лом черного и цветного металла, отработанные масла являются собственностью Заказчика.

17.8. Подрядчик обязан обеспечить (своими силами или с привлечением иных лиц, имеющих необходимые лицензии) своевременный вывоз отходов, образующихся при выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, за пределы производственной площадки Заказчика и их дальнейшее законное удаление (утилизацию, обезвреживание, размещение – по усмотрению Подрядчика). Расходы Подрядчика, связанные с исполнением данной обязанности, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду в случае размещения отходов, включены в стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору. Подрядчик от своего имени заключает Договоры с организациями, имеющими право осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, использованию, обезвреживанию и/или размещению отходов, образованных при исполнении обязательств Подрядчиком.

17.9. Накопление отходов, образующихся при выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Подрядчиком в контейнерах, принадлежащих Подрядчику или заказанных Подрядчиком (Заказчик не занимается обеспечением Подрядчика контейнерами для накопления отходов). Не допускается накопление Подрядчиком отходов вне контейнеров.

17.10. Без дополнительного запроса Заказчика Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Заказчику информацию об отходах, образованных в течение отчетного квартала при выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, в следующем объеме:

- наименования видов отходов;

- количество отходов (в тоннах или килограммах);

- копии документов, подтверждающих фактическую утилизацию, обезвреживание, размещение отходов (договоры, акты; лицензии при удалении отходов I-IV классов опасности и т.п.).

17.11. Нарушение Подрядчиком, как законодательных природоохранных требований, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться как грубое нарушение или невыполнение условий настоящего договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в размерах, согласно пп. 12.14, 12.14.1, настоящего Договора.

18. Заверения Подрядчика об обстоятельствах

# 18.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик заверяет Заказчика, что на момент заключения Договора:

- Подрядчик имеет все необходимые в соответствии с законодательством согласования и разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, связанных с исполнением условий настоящего договора, включая разрешения государственных органов и органов местного самоуправления;

- Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников;

- Подрядчик выполняет взятые обязательства по настоящему договору с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства, в том числе антикоррупционного;

- заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, вытекающего из сделки или иного основания;

- Право нахождения Подрядчика по адресу его государственной регистрации подтверждается соответствующими документами (документами о праве собственности, договором аренды и т.д.);

- Подрядчик является платежеспособным и состоятельным. Термины «платежеспособный и состоятельный» для целей настоящей Статьи означает:

1) что чистые активы Подрядчика составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала;

2) Подрядчик способен надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению;

3) Подрядчик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог бы осуществить надлежащим образом;

4) в отношении Подрядчика не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;

5) Подрядчик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении Подрядчика заявление о признании его банкротом;

- Деятельность Подрядчика не является убыточной по данным его бухгалтерской или налоговой отчетности в течение двух и более календарных лет;

- В Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует информация о недостоверных сведениях в отношении Подрядчика;

- В реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отсутствует информация о Подрядчике;

- Лицо, указанное Подрядчиком в представленных документах в качестве действующего единоличного исполнительного органа, отсутствует в Реестре дисквалифицированных лиц ФНС России;

- В реестре недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта, размещенного на сайте ФАС России, отсутствует информация о Подрядчике;

- Отсутствуют факты приостановления операций по банковским счетам Подрядчика;

- Отсутствуют негативные факты о деятельности Подрядчика (отсутствие информации о двух и более исполнительных производствах в течение последнего года на сервисе «Банк данных исполнительных производств» официального сайта ФССП России (не учитываются исполнительные производства за административные правонарушения в области дорожного движения); отсутствие у Подрядчика негативной арбитражной практики за последние 3 года (учитываются решения, вступившие в законную силу, не в пользу Подрядчика по искам о недобросовестном исполнении договоров и/или об отказе от исполнения обязательств по договорам);

- работники и иные физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;

- Подрядчик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;

- Подрядчик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Подрядчик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства;

- Обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Подрядчиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Подрядчик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Подрядчик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

18.1.1.  Заказчик полагается на указанные в пункте 18.1. Договора заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Заказчика существенное значение.

18.2. В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 18.1. Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Подрядчик дает заверения в п. 18.1. Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Подрядчик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.3. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется возместить Заказчику полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Подрядчика в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Подрядчик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Заказчика вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»);

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Заказчика в безакцептном порядке или перечислены Заказчиком добровольно (вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком) в соответствии с решением налогового органа.

Размер имущественных потерь Заказчика определяется как совокупность следующих сумм:

- - суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Заказчику в связи с эпизодами, связанными с Подрядчиком, или уплаченного Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа; плюс

- - суммы начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени»); плюс

- - штрафов, начисленных Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой им Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Подрядчик возмещает Заказчику указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Подрядчиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

18.4.  Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

18.4.1. При получении в порядке статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Подрядчика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки направляет в адрес Подрядчика выписку из акта налогового органа по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

18.4.2. В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Заказчика письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Заказчик обязан представить в налоговый орган в порядке пункта 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае непредставления Подрядчиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Подрядчика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

# 18.5.  Заказчик вправе потребовать с Подрядчика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 18.3. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

# 19. Антимонопольный комплаенс

  - Стороны гарантируют, что при заключении и исполнении настоящего Договора их действия и намерения исключают следующее:

- злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке;

- манипулирование ценами;

- заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности;

- недобросовестную конкуренцию;

- до заключения настоящего Договора стороны предприняли все разумные и достаточные действия с целью исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства в связи с исполнением Договора.

- Заключительные положения

  - Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - Все Акты, счета, протоколы, проектная документация и иная документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приема-передачи документации или согласно описи под роспись уполномоченным персоналом Подрядчика или Заказчика. Документация, принятая с нарушением настоящего положения, считается не принятой.

  - Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 дней с момента таких изменений.

  - Факсимильные копии настоящего Договора, (в том числе приложения, дополнения и пр.) и актов выполненных работ имеют юридическую силу подлинника до получения Сторонами оригинала и обязательны для Сторон при выполнении условий настоящего Договора. Сторона, направившая факсимильную копию документа, обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней направить другой стороне экспресс почтой оригинал документа.

  - Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - Оснащение формирований гражданской обороны Подрядчика (при их наличии) средствами индивидуальной защиты производится за счет собственных средств Подрядчика.

  - Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением №1 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

  - В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения.

  - При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

  - пп.20.10. – 20.12. настоящего Договора Стороны признают существенными условиями Договора.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пп. 20.10. – 20.12.  настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Стороны признают возможность заключения настоящего договора путем подписания электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки, а также посредством используемых Сторонами систем электронного документооборота.

  - В случае обнаружения Заказчиком после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иных недостатков, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), последний вправе ссылаться на такие недостатки и предъявлять подрядчику требования об их устранении.

  - Подрядчик обязуется использовать в работе актуальные версии Приложений к настоящему Договору, размещенных на официальном сайте.

  - Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте или передача их третьим лицам возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.

- Приложения к настоящему Договору

- Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ;

- Приложение №2 – Сметная документация на выполнение работ;

- Приложение №3  – План-график выполнения работ (разрабатывается и утверждается в соответствии с пп. 5.2 − 5.3 настоящего Договора);

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с даты его подписания Сторонами.

- Адреса и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Стерлитамакские распределительные тепловые сети» Юр.адрес: 453118 Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Западная,1 Тел./факс (3473) 24-66-67 ИНН 0268082053 КПП 026801001 Р/с 40702810417240002334 в филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москва К/с 30101810145250000411 БИК 044525411 | Юр.адрес: Тел: ИНН/КПП Р/с К/с БИК ИНН |

Генеральный директор_________/М.П. Шаев/         Генеральный директор__________/_____ /

М.П.	                                                                                       М.П.