**Проект договора**

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_**

**Выполнение работ по текущему ремонту помещения суперкомпьютерного центра (помещение №239а), расположенного в учебном корпусе №10 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, стр. 25 (Блок Б)**

 г. Томск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя проректора по научной и инновационной деятельности Ивана Варфоломеевича Ивонина, действующего на основании доверенности № 61 от 11.03.2025 г. с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые **«Стороны»,** на основании итогов неконкурентной закупки в электронной формезаключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту помещения суперкомпьютерного центра (помещение №239а), расположенного в учебном корпусе №10 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, стр. 25 (Блок Б), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Работы выполняются за счет сил и средств Подрядчика.

1.3. Объем и характеристики работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в Техническом задании (Приложение № 1) и смете (локальном сметном расчете), являющимися его неотъемлемыми частями.

1.4. Сроки выполнения работ – выполнение работ осуществляется с момента заключения договора до 30.10.2025 г.

1.5. Место выполнения работ: г. Томск, пр. Ленина, 36, стр. 25 (Блок Б).

1.6. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение (цену договора, включающую в себя стоимость работ, оборудования, а также все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, включая вывоз строительного мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) в размере **\_\_ руб. (\_\_ рублей \_\_ копеек)** в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

1.7. Подрядчик настоящим предоставляет согласие на осуществление Минобрнауки России и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий в соответствии с п.4 ст. 78.1 БК РФ (далее — Субсидии), в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Идентификатор государственного контракта (ИГК): 000000Ю807525R710002.

Настоящий договор заключается в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 БК РФ № 075-15-2025-199 от 04.04.2025 г.

**2. Права и обязанности Сторон**

 2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

 2.2. Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту выполненную работу в двадцатидневный срок со дня получения от него письменного уведомления об окончании работ или в этот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

 2.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

 2.4. Подрядчик обязуется приступить к работе с момента заключения настоящего договора.

 2.5. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1) и сметы.

 2.6. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

 2.7. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно по соглашению с Заказчиком.

 2.8. Подрядчик обязан исправить выявленные дефекты в течение двух дней со дня письменного уведомления от Заказчика.

**3. Порядок расчетов по договору**

3.1. Оплата за выполненные работы осуществляется в следующем порядке: оплата работ производится по факту выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3), оформленные по факту выполненных работ.

3.2. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком с учетом пункта 4.4 настоящего договора.

**4. Ответственность Сторон**

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

 4.2. За нарушение Подрядчиком обязательств (сроков начала и окончания выполнения работ, недостатков, обнаруженных Заказчиком, и других обязательств настоящего договора) Заказчик вправе потребовать выплату неустойки в размере 0,1 % от цены, указанной в п. 1.6 настоящего договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

 4.3. За нарушение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать выплату штрафа установленного Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), за каждое нарушение.

 4.4. Уплата неустойки и/или штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

 4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора, Заказчик производит оплату по договору за вычетом размера неустойки, рассчитанного в соответствии с пунктом 4.2 и 4.3 настоящего договора.

**5. Форс-мажор**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

**6. Срок действия договора**

6.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

**7. Порядок разрешения споров**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.

**8. Изменение условий договора**

8.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению Сторон.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

**9. Прочие условия договора**

9.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной в следствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

9.2. Все приложения и соглашения являются неотъемлемой частью договора.

9.3. В случае изменения реквизитов Сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письмом другой Стороне новые реквизиты в течение 10 дней.

**Приложения:**

1. Техническое задание на \_ листах.

2. Локальный сметный расчет на \_\_\_\_ листах.

**10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:****Томский государственный университет** ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»БИК 015004950Банк Сибирское ГУ банка России//УФК по Новосибирской области г. НовосибирскЕКС 40102810445370000043KC 03215643000000015100Лицевой счет 711Щ4533001УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ИНН 7018012970 КПП 70 1701001БИК 016902004Банк ОТДЕЛЕНИЕ TOMCK БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г. Томск EKC 40102810245370000058KC 03214643000000016500Лицевой счет 30656Щ45330  | **ПОДРЯДЧИК:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК****Заместитель проректора** **по научной и инновационной деятельности****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Ивонин** | **ПОДРЯДЧИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

Приложение № 1

к договору № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК****Заместитель проректора** **по научной и инновационной деятельности****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Ивонин** | **ПОДРЯДЧИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |