Приложение №1

Техническое задание на 
[bookmark: _GoBack]оказание услуг по разработке web-сайта для ГАУК РМЭ «Республиканский театр кукол» с каталогом афиш и спектаклей на базе системы динамического управления наполнением 1С-Битрикс с использованием готового шаблона

Заказчик: ГАУК РМЭ «Республиканский театр кукол»
Предмет закупки: разработка корпоративного сайта на базе шаблона 1С-Битрикс
[bookmark: __DdeLink__4491_1535249994]Срок разработки web-сайта: не более 70 (семидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора по результатам закупки.
Условия оказания услуг: в соответствии с настоящим Техническим заданием и Проектом Договора (Приложение №3 к извещению).

Глоссарий
	Термин
	
	Описание

	Сайт
	-
	Информационная система, предоставляющая пользователям сети Интернет-доступ к своему содержимому и функционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц

	World wide web (WWW, web, веб)
	-
	Единое информационное пространство на базе сети Internet, состоящее из совокупности сайтов. Приставка "веб-" может использоваться для обозначения объектов, ориентированных на использование в WWW или использующих типичные для WWW технологии (например, веб- интерфейс - интерфейс на базе веб-страниц)

	HTML-страница (веб- страница, страница)
	-
	Основной носитель информации в World Wide Web. Особым образом сформатированный файл (набор файлов), просматриваемый с помощью www-браузера как единое целое (без перехода по гиперссылкам)

	HTML-теги (теги)
	-
	Управляющие коды, посредством которых осуществляется форматирование HTML-страницы

	Гиперссылка (ссылка, линк)
	-
	Активный элемент HTML-страницы, задаваемый специальным тегом. Выделенный фрагмент текста или изображения, позволяющий загрузить другую страницу или выполнить определенное действие

	WWW-браузер (браузер)
	-
	Клиентская программа, поставляемая третьими сторонами и позволяющая просматривать содержимое HTML-страниц

	HTML-форма (форма)
	-
	Часть HTML-страницы, предназначенная для взаимодействия с посетителем сайта. Представляет собой набор элементов (текстовых полей, селекторов, выпадающих списков), посредством которых пользователь может ввести какую-либо информацию и отправить ее для обработки на сервере

	Поле (поле БД, поле формы)
	-
	Структурный элемент, содержащий однотипную информацию, например, текст, дату, числовые значения и т.п.

	Флаг
	-
	Особое поле данных, могущее содержать только одно из двух допустимых значений. Позволяет указать на наличие или отсутствие какого-либо события или свойства объекта

	Справочник
	-
	Вспомогательная структура данных, содержащая список допустимых значений для какого-либо поля основных форм или БД. Справочники подразделяются на фиксированные (неизменяемые и поставляемые Исполнителем вместе с готовым сайтом) и редактируемые (состав которых может изменяться администратором)

	Администратор (менеджер, редактор) сайта
	-
	Лицо, осуществляющее от имени Заказчика информационную поддержку сайта

	Дизайн-шаблон страниц
	-
	Файл, содержащий элементы внешнего оформления HTML страниц сайта, а также набор специальных тегов, используемых системой публикации сайта для вывода информации при создании окончательных HTML страниц

	Дизайн веб-сайта
	-
	Уникальные для конкретного веб-сайта структура, графическое оформление и способы представления информации

	Информационные материалы
	-
	Информация о деятельности Заказчика. Может включать графические, текстовые, аудио или видео материалы. Предоставляется Заказчиком

	Наполнение (контент)
	-
	Совокупность информационного наполнения веб-сайта. Включает тексты, изображения, файлы и т.п. предназначенные для пользователей системы

	Элемент наполнения (контента)
	-
	Отдельная запись в базе данных, внешнее представление которой зависит от управляющего ей программного модуля (например, в модуле
«новостная лента» элементом наполнения является отдельная новость)

	Система динамического управления наполнением (контентом) сайта
	-
	Информационная система, позволяющая авторизованным пользователям производить изменения иерархической структуры и информационного наполнения веб-сайта без использования каких-либо дополнительных специальных программных средств

	Дамп
	-
	Совокупность объектов базы данных, представленная в виде файлов, позволяющая восстановить точную копию структуры исходной базы данных в аналогичной системе управления базами данных

	Веб-интерфейс
	-
	Совокупность экранов и элементов управления системы, позволяющих пользователю, осуществляющему доступ к системе через веб-браузер, осуществлять поддержку и управление системой.

	Шаблона раздела
	-
	Особым образом размеченный ASCII-файл, определяющий как графическое оформление страниц раздела, так и их макет (раскладку) – взаимное расположение блоков с наполнением раздела

	WYSIWYG редактор
	-
	Редактор языка HTML, имеющий возможности по работе в текстовом режиме и в режиме WYSIWYG (What You See Is What You Get). В режиме WYSIWYG элементы HTML страницы при редактировании представляются в том же виде, что и при просмотре

	Инфоблок
	-
	Это целый модуль в системе «1С-Битрикс: Управление сайтом». Доступен во всех редакциях и предназначен для управления именно однородной информацией, т.е. такой информацией, которая схожа по своей структуре. 



Прочая техническая терминология понимается в соответствии с действующими стандартами и рекомендациями международных органов, ответственных за вопросы стандартизации в сети Интернет.

1 Общие положения
1.1 Предмет разработки
Предметом является разработка корпоративного сайта для ГАУК РМЭ «Республиканский театр кукол» с каталогом афиш и спектаклей на базе системы динамического управления наполнением 1С-Битрикс с использованием готового шаблона «SIMAI-SF4: Сайт дворца культуры – адаптивный с версией для слабовидящих» — https://culture.sf4.simai.ru/ru/.

1.2 Задачи, необходимые к выполнению:
1.2.1 Технические работы: 
· Приобретение лицензии и шаблона;
· Разворачивание готовых решений на тестовом хостинге и домене Исполнителя;
· Настройка форм обратной связи на адрес почты Заказчика;
· Перенос сайта на глобальный хостинг и домен после завершения всех работ.
1.2.2 Стилизация - изменения внешнего вида в рамках штатных настроек шаблона, без кастомизации (без дополнительных доработок Исполнителем внешнего вида сайта сверх возможностей, которые предусмотрены штатными настройками шаблона): 
· Замена логотипа;
· Изменение базового цвета;
· Замена шрифта.
1.2.3 Доработка шаблона:
· Актуализация структуры сайта в рамках штатных возможностей шаблона;
· Скрытие ненужного функционала, скрытие ненужных блоков;
1.2.4 Наполнение сайта
· Наполнение раздела «Афиша» на этапе разработки — не более 30 афиш;
· Наполнение раздела «Спектакли» на этапе разработки — не более 60 спектаклей;
· Наполнение раздела «Коллектив» на этапе разработки — не более 30 специалистов;
· Наполнение раздела «Новости» на этапе разработки — не более 50 новостей (новости за 2026 год и часть новостей за 2025 год);
· Наполнение раздела «Пресса о нас» на этапе разработки — не более 20 статей;
· Наполнение раздела «Видео» на этапе разработки — не более 10 видео;
· Наполнение раздела «Фотоальбомы» — не более 10 фотоальбомов;
· Наполнение раздела «Благотворительная деятельность» на этапе разработки — не более 20 мероприятий;
· Наполнение раздела «Документы» на этапе разработки — не более 20 документов;
· Наполнение раздела «Отзывы» на этапе разработки — не более 10 отзывов;
· Наполнение раздела «Вакансии» на этапе разработки — не более 10 вакансий;
· Наполнение раздела «Вопросы и ответы» на этапе разработки — не более 10 вопросов и ответов;
· Наполнение раздела «Партнеры» на этапе разработки — не более 10 партнеров; 
· Описание в разделе «О театре»;
· Описание в разделе «История театра»;
· Описание в разделе «Книга памяти»;
· Описание в разделе «Правила посещения театра»;
· Описание в разделе «Покупка и возврат билетов»;
· Описание в разделе «Политика конфиденциальности»;
· Добавление контактных данных в разделе «Контакты».

1.2.5 Подготовка инструкции по управлению наполнением сайта.

2 Система управления сайтом
2.1 Главный модуль системы управления – 1С-Битрикс: Управление сайтом, лицензия «Старт». 
2.2 Главным пользователем Лицензионного ключа 1С-Битрикс должен быть назначен Заказчик. Заказчик полностью берет на себя расходы за последующее приобретение / продление лицензионного ключа 1С-Битрикс после исполнения своих обязательств по разработке сайта Исполнителем.
Главный модуль обеспечивает общее функционирование системы управления контентом, взаимодействие всех модулей продукта и позволяет поддерживать сайт и управлять им.

3 Требование к дизайну 
При стилизации используются штатные настройки шаблона https://culture.sf4.simai.ru/ : актуализируется логотип компании, настраивается цвет шаблона, шрифт в рамках штатных настроек шаблона.  

4 Требование к верстке
4.1 Кроссбраузерность:
4.1.1 Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных в последних версиях следующих браузеров (ответственность по выполнению данного пункта несут разработчики используемого шаблона https://culture.sf4.simai.ru/ ):
· Opera;
· Firefox;
· Google Chrome;
· Яндекс браузер;
· Edge.
4.1.2 Доработка кроссбраузерной верстки не входит в стоимость работ, проводимых на базе шаблона https://culture.sf4.simai.ru/ ,  и оценивается Исполнителем отдельно. 
4.2 Кроссплатформенность (ответственность по выполнению данного несут разработчики  используемого шаблона https://culture.sf4.simai.ru/ ).
4.2.1 Доработка адаптивной верстки не входит в стоимость работ, проводимых на базе шаблона https://culture.sf4.simai.ru/,  и оценивается Исполнителем отдельно. 
4.3 Системные элементы (календарь, выбор количества и др.) отрабатывают в соответствии с нативным поведением самих браузеров. 

5 Требование к структуре сайта (набор требований к разработке сайта на готовом шаблоне https://culture.sf4.simai.ru/ www.teatrkukolmariel.ru)
1 Главная страница
2 О театре
2.1 История
2.2 Книга памяти
2.3 Документы
2.4 Новости. Список
2.4.1 Новости. Страница описания
2.5 Пресса о нас. Список
2.5.1 Пресса о нас. Страница описания
2.6 Друзья и партнеры. Список
2.7 Отзывы. Список
2.8 Вакансии. Список
2.9 Благотворительная деятельность. Список
2.9.1 Благотворительная деятельность. Страница описания
3 Афиша. Список
4 Спектакли. Список
4.1 Спектакли. Страница описания
5 Коллектив. Список
5.1 Коллектив. Страница описания
6 Медиаматериалы 
6.1 Видео. Список
6.2 Фотогалерея. Альбомы
6.2.1 Фотогалерея. Список фотографий альбома
7 Зрителям
7.1 Правила посещения театра
7.2 Покупка и возврат билетов
7.3 Схема залов и сцены
7.4 Часто задаваемые вопросы
8 Контакты
9 Политика конфиденциальности
10 Пользовательское соглашение

6 Требования к представлению страниц
1) Представление главной страницы сайта:
Дизайн, верстка и функциональность блоков соответствуют шаблону https://culture.sf4.simai.ru/ (активность блоков (некоторые блоки могут быть скрыты при необходимости) и их порядок могут быть изменены).
Главная страница может содержать следующие блоки:
· Шапка сайта;
· Слайдер;
· Афиша; 
· О театре;
· Новости;
· Подвал сайта. 

Вид блоков соответствует их штатному представлению в шаблоне «SIMAI-SF4: Сайт дворца культуры – адаптивный с версией для слабовидящих» – https://culture.sf4.simai.ru/ 

2)  О театре
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы  
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/ 

2.1) История
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы  
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/history/ 

2.2) Книга памяти
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы  
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/history/

2.3) Документы
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы  
https://culture.sf4.simai.ru/ru/sveden/docs/ 
2.4) Новости. Список
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы  
https://culture.sf4.simai.ru/ru/media/news/ 

2.4.1) Новости. Страница описания
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы  
https://culture.sf4.simai.ru/ru/media/news/novosti/kontsert-natsionalnogo-simfonicheskogo-orkestra/

2.5) Пресса о нас. Список
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы  
https://culture.sf4.simai.ru/ru/media/news/ 

2.5.1) Пресса о нас. Страница описания
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы  
https://culture.sf4.simai.ru/ru/media/news/novosti/kontsert-natsionalnogo-simfonicheskogo-orkestra/

2.6) Друзья и партнеры. Список
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/partners/

2.7) Отзывы. Список
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/reviews/ 

2.8) Вакансии. Список
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/career/ 

2.9) Благотворительная деятельность. Список
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/team/

2.9.1) Благотворительная деятельность. Страница описания
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/team/narodnyy-vokalnyy-ansambl/

3) Афиша. Список
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/afisha/

4) Спектакли. Список
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/service/ 

4.1) Спектакли. Страница описания
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/service/pensioneram/kinoklub/ 

5) Коллектив. Список
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/sveden/employee/

5.1) Коллектив. Страница описания
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/sveden/employee/rukovodstvo/karpova-evgeniya-viktorovna/

6) Медиаматериалы
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/media/ 

6.1) Видео. Список
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/media/video/ 

6.2) Фотогалерея. Альбомы
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/media/photo/ 

6.2.1) Фотогалерея. Список фотографий альбома
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/media/photo/dvorets-kultury/ 

7.1) Правила посещения театра
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/rule/ 

7.2) Покупка и возврат билетов
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/

7.3) Схема залов и сцены
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/

7.4) Часто задаваемые вопросы
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/faq/

8) Контакты
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/contact/ 

9) Политика конфиденциальности
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/rule/ 

10) Пользовательское соглашение
Данные и расположение блоков соответствуют шаблону страницы
https://culture.sf4.simai.ru/ru/about/rule/ 

7 Требование к наполнению сайта
7.1 Текстовая информация в расширении .doc / .docx, .xls / .xlsx. предоставляется Заказчиком.
7.2 Графическая информация в расширении .jpg, .png с именами файлов в английской раскладке предоставляется заказчиком.
7.2.1 Размер изображения 1000*1000 px;
7.2.2 Вес изображения не более 50 Кб.
7.3 В исключительных случаях — ссылки на сторонний ресурс или старый ресурс Заказчика. Исключительность случая определяется по ходу работы совместно с Заказчиком и Исполнителем.
7.4 На этапе разработки объём наполнения позициями в разделах:
7.4.1. Наполнение раздела «Афиша» на этапе разработки — не более 30 афиш;
Наполнение раздела «Спектакли» на этапе разработки — не более 60 спектаклей;
7.4.2. Наполнение раздела «Коллектив» на этапе разработки — не более 30 специалистов;
7.4.3. Наполнение раздела «Новости» на этапе разработки — не более 50 новостей (новости за 2026 год и часть новостей за 2025 год);
7.4.4. Наполнение раздела «Пресса о нас» на этапе разработки — не более 20 статей;
7.4.5. Наполнение раздела «Видео» на этапе разработки — не более 10 видео;
7.4.6. Наполнение раздела «Фотоальбомы» — не более 10 фотоальбомов;
7.4.7. Наполнение раздела «Благотворительная деятельность» на этапе разработки — не более 20 мероприятий;
7.4.8. Наполнение раздела «Документы» на этапе разработки — не более 20 документов;
7.4.9. Наполнение раздела «Отзывы» на этапе разработки — не более 10 отзывов;
7.4.10. Наполнение раздела «Вакансии» на этапе разработки — не более 10 вакансий;
7.4.11. Наполнение раздела «Вопросы и ответы» на этапе разработки — не более 10 вопросов и ответов;
7.4.12. Наполнение раздела «Партнеры» на этапе разработки — не более 10 партнеров; 
7.4.13. Описание в разделе «О театре»;
7.4.14. Описание в разделе «История театра»;
7.4.15. Описание в разделе «Книга памяти»;
7.4.16. Описание в разделе «Правила посещения театра»;
7.4.17. Описание в разделе «Покупка и возврат билетов»;
7.4.18. Описание в разделе «Политика конфиденциальности»;
7.4.19. Добавление контактных данных в разделе «Контакты».

7.5 Полное наполнение сайта, свыше указанного в п. 7.4 объема, осуществляется силами Заказчика по подробной инструкции по управлению наполнением, подготовленной Исполнителем.

8 Структура предоставления материалов для наполнения должна соответствовать структуре сайта, описанной настоящим ТЗ.

9 Иные существенные условия исполнения обязательств.
9.1 В случае необходимости в согласованное с Заказчиком время Исполнитель обязуется организовать один выезд специалиста к Заказчику для обучения работе с web-сайтом и системой управления наполнением web-сайта (CMS) одного или группы представителей Заказчика или провести обучение удаленно по видео-конференц связи. В рамках обучения Исполнитель обязуется предоставить исчерпывающую информацию по всем необходимым Заказчику действиям, для грамотной и корректной эксплуатации web-сайта.
9.2. Исполнитель обязан организовать консультационную поддержку по электронной почте, в случае возникновения у Заказчика вопросов, связанных с корректной эксплуатацией web-сайта и входящих в компетенцию Исполнителя в течение 6 (шести) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
9.3. Исполнитель обязуется устранять дефекты, возникшие в работе web-сайта, в течение 2 (двух) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии отсутствия факторов, повлиявших на работу сайта независимо от Исполнителя, оговоренных в п. 5.1.6 Проекта договора (Приложение №3 к извещению).
9.4. Срок предоставления Заказчиком информации для наполнения web-сайта, оговоренной в настоящем Техническом задании и проекте Договора, составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения предоплаты согласно условиям проекта Договора.




