Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _________
возмездного оказания услуг по разработке web–сайта
	г. Йошкар-Ола
	     «__» _____ 2026 г.


Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский театр кукол» (далее – ГАУК РМЭ «Республиканского театра кукол»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шамшурова Константина Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, лицензия № _____________, действующего на основании___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола _________ от «___» ______ _____ г. № _______, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. [bookmark: _GoBack]Термины и понятия
1.1. Интернет - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа.
1.2. web-сайт, сайт - совокупность программного кода и информации, предназначенной для публикации в сети Интернет в определенной текстовой, графической или звуковой формах.
1.3. web-страница – отдельная страница (HTML-документ) web-сайта.
1.4. Гиперссылка, ссылка - выделенный объект (текст или изображение) web-страницы, устанавливающий связь с другим объектом. Позволяет переходить к другому объекту в сети Интернет.
1.5. Домен - область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется. Домен идентифицируется именем домена.
1.6. Хостинг - услуга по предоставлению дискового пространства и вычислительных мощностей для физического размещения web-сайта Заказчика на специализированном компьютерном оборудовании (сервере), с целью организации постоянного доступа пользователей к сайту через Интернет. 
1.7. Дизайн web-сайта - визуальное оформление страниц web-сайта, содержащее отображение всех необходимых графических элементов сайта и стилистику отображения информационных материалов.
1.8. Информационные материалы - любые текстовые, графические, аудио-, видео-носители.
1.9. Система управления содержимым web-сайта или CMS - информационная система или компьютерная программа для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления контентом.
1.10. Техническое Задание или ТЗ — документ, создаваемый Исполнителем в соответствии с пожеланиями Заказчика. После утверждения и подписания Сторонами, Техническое Задание становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В Техническом Задании описываются:
1.10.1. требования к дизайну сайта;
1.10.2. требования к структуре и типам материалов, размещаемых на сайте;
1.11. технологические требования;
1.11.1. требования к системе управления содержимым web-сайта;
1.11.2. требования к количеству информационных материалов и прочие сведения, необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, включая объем такой информации и сведений, порядок и срок их предоставления Заказчиком;
1.11.3. иные данные, которые Стороны сочтут необходимым указать.
2.  Предмет договора
2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по созданию web-сайта (далее — Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать их результаты Заказчику на основании Акта оказанных услуг по разработке сайта, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в установленный срок и в порядке, указанном в настоящем Договоре.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость Услуг, оказываемых по Договору, составляет _____ (______) рублей __ копеек), в том числе НДС ___ % (указывается размер НДС, сумма НДС, либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).
3.2. Цена Договора включает в себя стоимость всего перечня услуг, оказываемых по Договору в соответствии с требованиями Технического задания, стоимость расходных материалов используемых при оказании услуг, а также налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору.
Неучтенные затраты Исполнителя по настоящему Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.
3.3. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя производится согласно стоимости, указанной в п. 3.1. в следующем порядке:
3.3.1 Выплата аванса в размере 30% стоимости Договора в размере ________ рублей __ копеек производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
3.3.2 Оплата 70% стоимости Договора (остаточная стоимость оказываемых услуг) в размере ________ рублей __ копеек производится Заказчиком после разворачивания шаблона и лицензии на тестовой площадке Исполнителя, актуализации структуры сайта и редактирования стилей в рамках штатных настроек шаблона, доработок шаблона и наполнения сайта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, а также предоставления Исполнителем иных документов, предусмотренных пунктом 4.18 Договора, выставления Исполнителем счета на оплату оказанных Услуг. 
3.4 Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной с момента (даты) списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), начисленных Исполнителю в соответствии с условиями Договора. При этом Заказчик направляет в адрес Исполнителя уведомление о вычете (удержании) соответствующих сумм неустоек из стоимости оказанных по Договору услуг.
3.6 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
4. Порядок и условия оказания услуг. Приемка услуг Заказчиком.
4.1. Оказание услуг Исполнителем, а также принятие результатов со стороны Заказчика, происходит в три этапа.
4.2. Первый этап включает в себя приобретение Исполнителем готового шаблона - 1С-Битрикс ______________.  
4.3. Приобретение Исполнителем лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом, редакция «_______». 
4.4. Настройка готового шаблона в рамках его функциональных возможностей в соответствии с Приложением 1 к Договору (Техническое задание). 
4.5. В течение оговоренного в п. 7 срока со дня завершения настройки готового шаблона в рамках его функциональных возможностей Заказчик формирует исчерпывающий список своих замечаний, не противоречащих ТЗ, и предоставляет их в электронном виде, путем письменного сообщения на e-mail Исполнителя.  
4.6. Обязанности Исполнителя по этапу настройки готового шаблона в рамках его функциональных возможностей считаются выполненными с момента письменного уведомления об этом на e-mail Исполнителя. 
4.7. Второй этап включает в себя работы по наполнению сайта материалами, предоставленными Заказчиком. 
4.8. Объем и формат предоставляемых Заказчиком материалов для наполнения сайта описаны в Техническом задании к Договору на разработку сайта (Приложение №1). 
4.9. Вся работа по наполнению web-сайта информационными материалами, не оговоренная в ТЗ, производится силами самого Заказчика.
4.10. Если первичная информация, оговоренная в ТЗ, не предоставлена Заказчиком в течение оговоренного в п. 7 срока, то Исполнитель имеет право разместить тестовую информацию по своему усмотрению для демонстрации функционала web-сайта.
4.11. В течение оговоренного в п. 7 срока с момента предоставления доступа к тестовой площадке Заказчик обязуется предоставить исчерпывающий список Замечаний относительно функциональной части web-сайта не противоречащих ТЗ в виде письменного уведомления на e-mail Исполнителя. Если в течение указанного выше срока от Заказчика не поступило исчерпывающего списка Замечаний, то работы (услуги) считаются принятыми без Замечаний.
4.12. В течение оговоренного в п. 7 срока с момента получения списка Замечаний, Исполнитель обязуется устранить замечания и сдать работу Заказчику в соответствующем ТЗ состоянии.
4.13. Обязанности Исполнителя по второму этапу разработки web-сайта считаются выполненными с момента подписания Акта оказанных услуг (далее Акт).
4.14. После подписания Акта Исполнитель обязуется перенести web-сайт заказчика с собственного тестового хостинга на хостинг, предоставленный Заказчиком в оговоренные в п.7 сроки при условии предоставления всех необходимых доступов.
4.15. В случае, если Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после предоставления Исполнителем доступа к тестовому хостингу с выложенным на нем готовым web-сайтом не предоставил списка Замечаний, то он считается принятым без замечаний, а обязанности Исполнителя по данному этапу считаются выполненными и подлежат оплате согласно п. 3.3 настоящего Договора.
4.16. [bookmark: _Hlk232605716]Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Акта Исполнитель обязуется передать Заказчику инструкцию по управлению сайтом. В случае необходимости в согласованное с Заказчиком время Исполнитель обязуется организовать один выезд специалиста к Заказчику для обучения работе с web-сайтом и системой управления наполнением web-сайта (CMS) одного или группы представителей Заказчика или провести обучение удаленно по видео-конференц связи. В рамках обучения Исполнитель обязуется предоставить исчерпывающую информацию по всем необходимым Заказчику действиям, для грамотной и корректной эксплуатации web-сайта. 
4.17. [bookmark: _Hlk10018139]Результатами выполнения третьего этапа является полностью рабочая версия web-сайта, размещенная на тестовом хостинге Исполнителя и наполненная первичной информацией, подготовленной Заказчиком в оговоренные сроки согласно ТЗ. 
4.18. По результатам оказанных услуг в полном объеме Исполнитель обязан представить Заказчику следующие документы:
1) подписанный Исполнителем Акт об оказании услуг в двух экземплярах (либо по соглашению сторон – акт об оказании услуг в электронном формате посредством электронного документооборота);
2) счет на оплату оказанных услуг, счет-фактуру (если применимо);
3) иные документы необходимые для представления в соответствии с техническим заданием (Приложение №2).
4.19. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется по факту оказания услуг по акту об оказании услуг. Заказчик осуществляет приемку результатов оказанных в полном объеме услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, а также технологическим параметрам, указанным в Техническом задании.
4.20. Для проверки результатов оказанных услуг в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы результатов оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Исполнителем дополнительных материалов составляет 3 рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов оказанных услуг, предусмотренный п. 4.19 Договора, увеличивается на количество дней просрочки. Составленный с участием независимого эксперта Акт является достаточным основанием для предъявления Заказчиком Исполнителю требований в соответствии со ст. 723 ГК РФ.
4.21. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков /мотивированный отказ отказа от принятия результатов оказанных услуг с перечнем выявленных недостатков направляется Исполнителю.
В случае получения от заказчика мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Исполнитель в срок, установленный в указанном акте обязан устранить полученные от заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями повторно подписанный «Акт об оказании услуг» в 2 (двух) экземплярах для принятия заказчиком оказанных услуг. В случае, если Исполнителем устранены недостатки/выполнены доработки в надлежащем порядке и в установленные сроки, заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра «Акта об оказании услуг», при этом один экземпляр Акта возвращает Исполнителю. Подписанный Заказчиком и Исполнителем «Акт об оказании услуг» (без замечаний) и счет, счет-фактура на оплату являются основанием для оплаты оказанных Исполнителем услуг.
4.22. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований Технического задания, норм и правил, а также условий Договора, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Оказать услуги надлежащим образом и в сроки, определенные настоящим Договором.
5.1.2. Предупредить Заказчика о любых возникающих обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Исполнителем услуг по настоящему Договору, в том числе о возможных неблагоприятных последствиях выполнения указаний Заказчика.
5.1.3. [bookmark: _Hlk232605803][bookmark: _Hlk233672513]Организовать консультационную поддержку по электронной почте, в случае возникновения у Заказчика вопросов, связанных с корректной эксплуатацией web-сайта и входящих в компетенцию Исполнителя в течение 6 (шести) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5.1.4. Сохранять конфиденциальность всей полученной от Заказчика информации, относящейся к разряду коммерческой тайны Заказчика. При этом передаваемая Заказчиком информация должна содержать сведения об отнесении ее к категории коммерческой тайны.
5.1.5. В рамках данного Договора, в обязанности Исполнителя не входит разработка информационных материалов для наполнения web-сайта Заказчика и его последующая информационная поддержка.
5.1.6. [bookmark: _Hlk232605845]Обязуется устранять дефекты, возникшие в работе web-сайта, в течение 2 (двух) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, если причинами их возникновения не являются:
5.1.6.1. изменения программного кода CMS, отвечающего за корректную работоспособность web-сайта представителями Заказчика;
5.1.6.2. несоблюдение Заказчиком правил эксплуатации web-сайта, оговоренных при обучении представителей Заказчика;
5.1.6.3. проблемы с качеством услуг хостинга, оказываемых Заказчику сторонней организацией;
5.1.6.4. неправомерные действия/бездействия третьих лиц;
5.1.6.5. проблемы с аппаратным и программным обеспечением Заказчика (нарушения в работе оборудования для доступа в Internet, некорректная работа программ для просмотра информации в сети Internet и т.д.), необходимым для работы с web-сайтом.

5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. В случае несвоевременной оплаты, непредоставления информационных материалов, Исполнитель вправе по своему усмотрению: 
5.2.1.1. требовать досрочного расторжения Договора и оплаты фактически оказанных Услуг;
5.2.1.2. пролонгировать срок разработки или обслуживания сайта соответственно срокам задержки принятия решений со стороны Заказчика;
5.2.1.3. удержать результат оказания услуг.
5.2.2. Исполнитель вправе установить на каждой странице web-сайта Заказчика гиперссылку с указанием на Исполнителя на постоянной основе.

5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Своевременно оплатить Исполнителю услуги, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.
5.3.2. Предоставить Исполнителю необходимые материалы для создания web-сайта в оговоренный с Исполнителем срок. Под необходимыми материалами подразумевается любая графическая информация, необходимая в разработке дизайна web-сайта, а также материалы, необходимые для размещения на web-сайте. Предоставляемая информация должна быть достоверной и не должна противоречить законодательству РФ.
5.3.3. На каждой странице web-сайта обязуется размещать гиперссылку с указанием на Исполнителя на постоянной основе.
5.3.4. Обязуется сохранять конфиденциальность всей полученной от Исполнителя информации, относящейся к разряду коммерческой тайны Исполнителя. При этом передаваемая Исполнителем информация должна содержать сведения об отнесении ее к категории коммерческой тайны.
5.3.5. Принять оказанные Исполнителем Услуги и оплатить их в установленном настоящим договором порядке.
5.4. В случае изменения заявленных реквизитов после заключения Договора, обе Стороны обязуются известить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
6.1.1. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, в том числе промежуточных, и/или не устранении Исполнителем недостатков в оказываемых услугах в установленные Заказчиком сроки, Исполнитель обязан выплатить Заказчику на основании письменного требования последнего, в сроки, указанные в таком требовании, неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
В случае оказания услуг с промежуточными этапами, неустойка начисляется на стоимость соответствующего просроченного промежуточного этапа, если его стоимость определена Договором. В остальных случаях неустойка начисляется на стоимость услуг (цену Договора).
6.1.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Исполнителем, не связанного с нарушением сроков исполнения обязательств (ответственность, за которое установлена пунктом 6.1.1 Договора), в том числе в случае некачественного оказания услуг, нарушение объема оказываемых услуг и др., Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в размере 1000 (одной тысячи) рублей, за каждый факт такого нарушения.
Требование об уплате неустойки должно быть заявлено в письменной форме.
6.1.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.1.4. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.
6.1.5. Выплаты неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств по договору.
Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
6.1.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, размещенной Заказчиком на web-сайте или предоставленной Заказчиком для размещения на web-сайте.
6.3. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.
6.4. Исполнитель не несёт ответственности за сделки, совершаемые Заказчиком с использованием сайта.
6.5. Заказчик несет полную ответственность за сохранность данных в виде Логинов и Паролей, необходимых для администрирования web-сайта.
6.6. Исполнитель не несет ответственности за любые действия в отношении web-сайта, возникшие вследствие утери Заказчиком персональных данных в виде Логинов и Паролей, необходимых для администрирования web-сайта.
6.7. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию 10 (десять) календарных дней с момента ее направления. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в порядке, установленном законодательством РФ.
6.8. Исполнитель гарантирует:
- надлежащее качество используемого Исполнителем при оказании услуг оборудования, программного обеспечения, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- оказание всех услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору);
-  соответствие качества оказываемых услуг условиям Договора, требованиям, обычно предъявляемым к соответствующего рода услугам, а также предусмотренным правовыми актами и/или в установленном ими порядке обязательным требованиям к данному виду услуг;
- своевременное устранение за свой счет недостатков, выявленных при приемке услуг.
7. Сроки оказания услуг
7.1. Согласованная сторонами дата начала оказания услуг: с момента заключения договора.
7.2. [bookmark: _Hlk232687869][bookmark: _Hlk233672396][bookmark: __DdeLink__4491_1535249994]Срок разработки web-сайта составляет не более 70 (семидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
7.3. [bookmark: _Hlk233672448]Срок предоставления информации для наполнения web-сайта, оговоренной в ТЗ и настоящем Договоре, составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения предоплаты согласно п. 3.3.1. 
Информация для наполнения сайта предоставляется путем электронных средств связи (электронная почта, ссылка на облачный диск). 
7.4. Срок внесения изменений Исполнителем не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней, с момента предоставления их Исполнителю.
7.5. Срок предоставления замечаний относительно функциональности готовой версии web-сайта, размещенной на тестовом хостинге Исполнителя, не должен превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момента передачи доступов к тестовой площадке Исполнителя с созданным web-сайтом.
7.6. Срок внесения исправлений на основании замечаний относительно функциональности готового web-сайта не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней, с момента предоставления замечаний Исполнителю.
7.7. [bookmark: _Hlk10018239]Срок переноса web-сайта с тестового хостинга Исполнителя на хостинг Заказчика не должен превышать 3 (Трех) рабочих дней с даты получения оплаты согласно п. 3.3.2 при условии предоставления всех необходимых доступов и соответствия хостинга требованию ТЗ.
8. Срок действия обязательств. Условия изменения и расторжения договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или до момента расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон. Таким же образом вступают в силу и прекращают свое действие Дополнительные соглашения к настоящему Договору, если таковые имеются, и в них не предусмотрен иной порядок.
8.2. Изменение условий договора возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором; Положением о закупке Заказчика, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по взаимному письменному соглашению Сторон. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам;
- по решению суда - с момента вступления в законную силу вынесенного в установленном законом РФ порядке решения суда;
- в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.4. Одностороннее расторжение Договора каждой из Сторон возможно при неоднократном (или длящемся) нарушении другой Стороной условий Договора при обязательном письменном уведомлении другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, а также в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
8.5. При расторжении договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Стороны обязаны произвести взаиморасчет в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за датой согласования размеров сумм, подлежащих уплате каждой из сторон, оформленный в виде отдельного соглашения. Стороны обязаны согласовать размер причитающихся к уплате сумм в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты расторжения Договора.
8.6. Если договор заключен с российским лицом и установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо.
9. Форс - мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
9.2. К таким обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия, природные и промышленные катастрофы, террористические акты, военные действия, гражданские беспорядки, принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору, иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 
9.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 60 (шестидесяти) календарных дней, либо, когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом Исполнитель обязуется возвратить остаток неиспользованных по настоящему Договору средств Заказчика по письменному требованию последнего об этом.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени соответственно Исполнителя и Заказчика. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
10.3. Любые дизайнерские разработки и решения, а также отдельные их элементы, переданные заказчику в рамках Договора, не могут быть использованы до их полной оплаты Исполнителю и подписания Акта оказанных услуг. 
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, если иного не оговорено в настоящем Договоре.
10.5. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Стороны соглашаются с тем, что все документы, передаваемые от одной стороны другой стороне настоящего Договора посредством факсимильной связи, при условии их надлежащего юридического оформления, имеют юридическую силу. Однако, в разумные сроки, после отправки документа посредством факсимильной связи, стороне должен быть выслан оригинал отправленного документа.
10.7. Стороны обязуются участвовать в проведении сверок взаимных расчетов, инициируемых друг другом, и принимают на себя обязательства подписывать акты сверок, предоставлять ответы на запросы о взаимных расчетах (в том числе об отказе) или иным образом участвовать в проведении сверок.
Любые уведомления, сообщения и документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанные в разделе 11 Договора адреса либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Документы, переданные по факсимильной связи, либо электронные документы, также являются действительными для обеих Сторон и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства для защиты своих интересов. 
Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.
Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны
10.8. В рамках исполнения обязательств со стороны Заказчика исключительным правом передачи информации, письменных указаний (в том числе посредством электронной почты), принятия решений о приемке этапов работ (услуг) обладает: Тимонина Ирина Николаевна, специалист по маркетингу и рекламе.
10.9. В рамках исполнения обязательств со стороны Исполнителя правом приема информации, письменных указаний (в том числе посредством электронной почты), составления документов и предложений, передачи результатов работ (услуг) обладает: _____________ (заполняется по результатам закупки).
10.10. Основными каналами связи между Заказчиком и Исполнителем являются обмен обычными и электронными письмами, переговоры по телефонам, указанным в настоящем договоре.
10.11. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:
Приложение 1 – Спецификация.
Приложение 2 – Техническое задание.

11. Реквизиты и подписи сторон

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	ЗАКАЗЧИК:


	Должность



_______________________________ 
                        /       /
                Подписано ЭЦП
	[bookmark: __DdeLink__1357_2024546320] Должность



 ______________________________ 
                       /      /
                      Подписано ЭЦП
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к договору № ________________
от _______________202_ г.


Спецификация

	№ п/п
	Наименование и характеристика услуг
	Ед. изм.
	Объем услуг 
	Цена за единицу услуг, рублей
	Стоимость услуг, руб.

	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Итого:
	




Всего к оплате: ___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС: ___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек / НДС не облагается на основании ___________________.

[bookmark: _Hlk119783824][bookmark: _Hlk126857773](заполняется в соответствии с Приложением №1 «Техническое задание» к извещению о закупке и предложением участника закупки, с которым заключается Договор)
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«ЗАКАЗЧИК»
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

	________________________/____________/

	___________________/____________/
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Приложение № 2
к договору № __________
от «___» _________ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(заполняется в соответствии с Приложением №1 «Техническое задание» к извещению о закупке
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«ЗАКАЗЧИК»
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

	________________________/____________/

	___________________/____________/
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