[bookmark: _lr5ex2sdm3g6]Договор № ______
на выполнение проектных работ (проект)

	г. Уфа
	«__» _______________2026г.



Общество с ограниченной ответственностью «СПК Рециклинг» в лице генерального директора Сокова Олега Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________ в лице ______________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ  и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов закупки (протокол № __ от ____________г. номер закупки _________________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.  По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика проектные работы по объекту: разработка документации градостроительного зонирования «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» (далее Документация), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их.
1.2.  Требования, предъявляемые к выполняемой работе, устанавливаются Техническим заданием на выполнение работ по разработке документа градостроительного зонирования (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3.  Содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2. Стоимость и порядок расчетов

2.1.  Стоимость выполнения работ составляет _________________ (_____________) руб. _____ копеек с учетом НДС.
2.2.  Стоимость выполнения работ является твердой и пересмотру не подлежит, определяется на весь срок исполнения Договора и включает в себя стоимость выполнения работ, а также все расходы, связанные с выполнением Договора, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ, в т.ч. НДС, непредвиденные и другие расходы, связанные с выполнением Договора.
      Изменение налогового режима Исполнителя, утрата им права на применение соответствующей системы налогообложения, а также изменение налоговой нагрузки Исполнителя не являются основанием для увеличения стоимости выполнения работ.
2.3. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта приема-передачи проектной продукции/УПД. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. Исполнитель обязуется оформлять и передавать Заказчику счета-фактуры/УПД, соответствующие требованиям статей 168 и 169 Налогового кодекса Российской Федерации, в сроки и порядке, установленные настоящим Договором.
       В случае выявления налоговыми органами нарушений в оформлении счетов-фактур/УПД, повлекших отказ Заказчику в применении налоговых вычетов по НДС, такие последствия признаются возникшими по вине Исполнителя.
2.5. При оформлении счетов, счетов-фактур/УПД, других первичных документов, в соответствии с действующим законодательством РФ о бухгалтерском учете, Исполнитель обязуется указывать в них в обязательном порядке номер и дату настоящего Договора. При отсутствии указанных реквизитов или нарушения Исполнителем правил оформления первичных документов Заказчик вправе задержать выплату денежных средств до момента устранения замечаний, что не будет расцениваться как нарушение сроков оплаты.
2.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить стоимость выполненных работ по настоящему Договору на сумму расходов, необходимых для устранения недостатков и/или дефектов в выполненных Исполнителем работах.

3. Обязательства Сторон

3.1.  Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом работ (Приложение № 2), а также действующими нормативными документами, регламентирующими проектирование объектов.
3.1.2. 	Нести всю полноту ответственности за соответствие разработанной Документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения Работ.
Исполнитель гарантирует, что качество Документации (результат работ) будет соответствовать условиям настоящего Договора, государственным стандартам, строительным нормам и правилам, а также полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную Документацию по настоящему Договору.
3.1.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора и приложений к нему, действующему законодательству и требованиям нормативных документов.
3.1.4. Согласовывать с Заказчиком в письменной форме любые изменения в Документацию, утвержденную Заказчиком.
3.1.5. Устранять в течение 5 (пяти) рабочих дней замечания и недостатки, выявленные при рассмотрении и проверке Документации Заказчиком и/или органами государственной власти и органами местного самоуправления.
3.1.6. Выполнить безвозмездно корректировку Документации:
	- вызванную мотивированными замечаниями Заказчика;
	- вызванную законными требованиями органов государственной власти и/или органов местного самоуправления;
	- если необходимость корректировки Документации возникла по вине Исполнителя.
3.1.7. После завершения работ передать Заказчику Документацию по акту приема-передачи проектной продукции/УПД.
Приемка и оценка проектной документации осуществляется на соответствие требованиям Технического задания на разработку документации (Приложение № 1), исходным данным.
3.2.  Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Исполнителю исходные данные для проектирования до даты начала работ, предусмотренной Календарным планом работ (Приложение № 2).
При несвоевременном предоставлении исходных данных Исполнитель вправе не начинать работы, а начатые работы приостановить до исполнения обязательств Заказчиком, при этом срок сдачи работ продлевается на соответствующее количество дней просрочки выполнения обязательств Заказчиком.
3.2.2. Оплатить надлежаще выполненные работы в сроки, предусмотренные п. 2.3. настоящего Договора.

4. Приемка выполненных работ

4.1. Исполнитель передает Заказчику Документацию по акту приема-передачи проектной продукции/УПД.
4.2. Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления ему акта приема-передачи проектной продукции/УПД передать Исполнителю подписанный акт/УПД или предоставить Исполнителю обоснованный отказ от приемки Документации.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта/УПД, Исполнитель обязан устранить обоснованные замечания Заказчика либо вместе с Заказчиком составить двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнений и изменений в Документацию и сроков их выполнения. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять обнаруженные в Документации ошибки.
4.4. После устранения замечаний Стороны подписывают акт приема-передачи проектной продукции/УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента устранения замечаний Заказчика.
4.5. Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком и Исполнителем приема-передачи проектной продукции/УПД без замечаний.
4.6. В случае нарушения Заказчиком сроков принятия Документации, предусмотренных п. 4.2., 4.4. настоящего Договора, Документация считается принятой без замечаний. 
4.7. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Стороны подписывают акт о прекращении или приостановлении работ. Вся произведенная к моменту получения уведомления работа подлежит оплате пропорционально выполненному Исполнителем объему работ в пределах стоимости выполнения работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора.
4.8. Организация согласования, экспертизы проекта в компетентных государственных органах, органах местного самоуправления и других согласующих организациях (включая направление проектной документации в согласующие, экспертные органы), оплату расходов, связанных с согласованием, экспертизой, сообщение о времени выезда на согласование, передачу замечаний компетентных органов Исполнителю осуществляется Заказчиком. Исполнитель при необходимости после получения от Заказчика сообщения о времени согласования или письменных замечаний компетентных органов осуществляет выезд на согласование и снятие замечаний компетентных органов. Сроки согласования и экспертизы проекта в сроки выполнения работ, предусмотренные Календарным планом работ (Приложение № 2), не входят.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.
5.3. Исполнитель несет полную ответственность за качество и сроки выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4. За нарушение условий настоящего Договора о сроках выполнения работ, а также согласованного Сторонами срока устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ, сроков исполнения иных обязательств Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости выполнения работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств.
5.5. Исполнитель несет ответственность за убытки, причинённые Заказчику в связи с некачественным выполнением работ.
5.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе его реализации. При обнаружении недостатков в проектной документации, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в проекте в согласованные Сторонами сроки.
5.7. Исполнитель в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика, что:
	- является добросовестным налогоплательщиком;
	- своевременно и в полном объеме исполняет налоговые обязанности;
	- не искажает сведения о фактах хозяйственной жизни;
	- первичные документы и счета-фактуры подписываются уполномоченными лицами;
	- работы по настоящему Договору выполняются собственными силами либо с привлечением законных субисполнителя;
	- действия Исполнителя не направлены на получение необоснованной налоговой выгоды.
5.8. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Исполнитель обязуется возместить Заказчику имущественные потери, возникшие вследствие:
	– отказа налоговых органов в применении вычетов по НДС;
	– доначисления налогов;
	– начисления пеней и штрафов;
	–признания налоговой выгоды необоснованной, если такие последствия вызваны нарушениями Исполнителя, его контрагентов или недостоверностью заверений, указанных в п. 5.7. настоящего Договора.
5.9. В части, не урегулированной п. 5.8. настоящего Договора, налоговые потери и иные негативные имущественные последствия подлежат возмещению в качестве убытков в порядке статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.10. За несвоевременную оплату Заказчик по письменному требованию Исполнителя обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств.
5.11. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.
5.12. Взыскание пени (штрафа) является правом, а не обязанностью Стороны, чье право нарушено. В случае отсутствия письменного требования (уведомления) пени (штраф) считаются не начисленными и не уплачиваются.
5.13. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств было связано с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть непредвиденными, чрезвычайными и неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и которые изменяют правовое положение сторон по Договору, ограничивают и/или запрещают исполнение обязательств по Договору или иным образом влияют на возможность выполнения Договора, а также иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны.
5.14. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

6. Конфиденциальность

6.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.
6.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.
6.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.
6.4. Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами. При выполнении настоящего Договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
7.2. Любые претензии в рамках настоящего Договора должны быть рассмотрены и по ним должен быть сформирован мотивированный ответ в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такой претензии.
7.3. При невозможности урегулировать возникшие споры и разногласия, предмет спора подлежит урегулированию в Арбитражном суде Республики Башкортостан в порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2027 года. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
8.3. При расторжении настоящего Договора, а равно отказа от его исполнения со стороны Заказчика, последний обязуется оплатить фактически выполненные Исполнителем работы. 
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением о закупке, требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
8.5. Стороны при заключении Договора подтверждают, что их финансовое состояние позволяет выполнить все условия настоящего Договора, в их отношениях отсутствуют признаки банкротства, к ним нет существенных финансовых и имущественных претензий со стороны третьих лиц, нет никаких других фактов или обстоятельств, которые могут препятствовать выполнению условий настоящего Договора.
8.6. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники, аффилированные лица не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора.
8.7. При изменении наименования, юридического или почтового адреса, банковских и иных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой стороне письменно в двухдневный срок с момента возникновения соответствующих изменений.
Все последствия за неуведомление (несвоевременное) уведомление несёт Сторона, не исполнившая условия настоящего пункта.
8.8. При подписании Договора Стороны несут полную ответственность за ходом исполнения Договора, включая за все документы и уполномоченных лиц, подписывающих документы в рамках Договора. 
8.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.
8.10. Стороны признают действительность копий документов, печатей, подписей (изображений, фотографий и т.д.), полученных посредством электронных средств связи, указанных в настоящем Договоре, имеющими юридическую силу наравне с оригиналами, при этом, за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах/информации, возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов/информации. Оригиналы соответствующих документов должны быть направлены в адрес другой Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления их копий, изображений, фотографий, сканов и т.д., в ином случае факты, указанные в настоящем пункте не признаются Сторонами состоявшимися, копии, сканы, изображения, фотографии не являются действительными и не принимаются в качестве доказательств.
8.11. Стороны пришли к соглашению о возможности осуществления электронного документооборота (далее – «ЭДО») в рамках исполнения настоящего Договора в электронном виде, по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи, а именно: об обмене в электронном виде одним или несколько из перечисленных документов и сообщений (в зависимости от применимых обстоятельств) - Договор, электронный счёт, электронный акт сверки взаиморасчетов, акт оказанных услуг на условиях и в порядке электронного документооборота.
8.12. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.14. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
- Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по разработке документа градостроительного зонирования. 
- Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ.
9. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
ООО «СПК Рециклинг»
ИНН 0277962199, КПП 027301001
ОГРН 1230200017190 
Юридический адрес: 450039, г. Уфа, 
ул. Глинки, д. 2
Р/с 40702810710001397299
Банк АО «ТБанк»
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Телефон: +79613650837
Электронная почта: spk_recikling@mail.ru

Генеральный директор

________________________ /О.Г. Соков/
	Исполнитель:
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Техническое задание 
на выполнение работ по разработке документа градостроительного зонирования                                                                                                                                                                              

	
	
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» 

	№
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Документ
территориального планирования
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (далее ПЗЗ)

	1.2.
	Заказчик
	ООО «СПК Рециклинг»

	1.3.
	Основание для
выполнения работ
	Утвержденный Генеральный план сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

	1.4.
	Источник финансирования
	ООО «СПК Рециклинг»

	1.5.
	Проектная организация
	

	1.6.
	Цель и задачи работы
	Цель работы
Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Задачи работы
Внесение изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки сельского поселения с целью приведения в соответствие с утвержденным Генеральным планом сельского поселения, действующим земельным и градостроительным законодательством. 

	1.6.1
	Особые требования
	1) Наличие действующей лицензии, выданной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами на осуществление геодезической и картографической деятельности: Вид работ - Установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории. Основание: 
· п. 42 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1126 "О лицензировании геодезической и картографической деятельности". 
· п. 1.16. I. Общие положения Приказа от 6 мая 2024 г. №273 Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы) 
Требования к информации и документам для предоставления участниками: Выписка из реестра лицензий или копия акта лицензирующего органа о принятом решении, содержащие сведения о предоставленной лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности с видом работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: - установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории;
2) Программное обеспечение Исполнителя, используемое при подготовке результатов работ (в том числе геоинформационные системы, используемые при формировании векторной модели пространственных данных), должно соответствовать требованиям законодательства в рамках импортозамещения и быть включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.
3) Наличие лицензии на право использования программы ГИС "ИнГео" версия 4.9, лицензии на право бессрочного пользования программой «Расширение ГИС «ИнГео» «Территориальное планирование».
4) В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»: для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей - наличие членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров; для юридических лиц, наличие не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (наличие членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров (не менее чем двух кадастровых инженеров). Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Закона о контрактной, а именно: - физическое лицо: - копия выписки из реестра одной из саморегулируемых организаций кадастровых инженеров или копия свидетельства о членстве в СРО; - юридическое лицо: - копии трудовых договоров с не менее чем с двумя кадастровыми инженерами или выписку из штатного расписания с копиями приказов о приеме кадастровых инженеров на работу; - копия выписки из реестра одной из саморегулируемых организаций кадастровых инженеров или копия свидетельства о членстве в СРО не менее чем на двух кадастровых инженеров.
5) Требования к квалификации сотрудников наличие не менее 5 ключевых специалистов, имеющих опыт работы не менее 10 лет, имеющих специальное высшее образование или удостоверения о повышении квалификации, необходимых для выполнения работ. К ключевым специалистам относятся специалисты по выполнению проектно-изыскательских работ: архитекторы, инженеры промышленно-гражданского строительства, кадастровые инженеры.  Квалификация подтверждается при наличии в заявке следующих документов:
· копия диплома об образовании;
· копия трудовой книжки и (или) трудового договора.
6) Наличие в штате не менее 1 специалиста, имеющего почетное звание "Заслуженный архитектор Республики Башкортостан", не менее 3 специалистов, имеющих административный опыт трудовой деятельности в области градостроительства и не менее 1 специалиста, имеющего опыт трудовой деятельности в проектных структурах федеральных учреждений в области архитектуры.
7) Требования к количеству выполненных контрактов: не менее 25 контрактов на выполнение работ по разработке (подготовке) проектов документов территориального планирования (в том числе схем территориального планирования) и зонирования муниципальных образований или актуализации и корректировки документов территориального планирования и зонирования муниципальных образований, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

	1.7.
	Территория, границы и площадь объекта проектирования, планировочные ограничения
	Границы проектирования - территория сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.


	1.8.
	Нормативные правовые акты и документы, утвержденная градостроительная документация
	Нормативные правовые акты и документы 
· Градостроительный кодекс РФ;
· Земельный кодекс РФ;
· Водный кодекс РФ;
· Воздушный кодекс РФ;
· Лесной кодекс РФ;
· Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
· Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 2018 года№ 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. №163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;
· СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность.
· Генеральный план сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, утвержденный Решением Совета сельского поселения;
· Правила землепользования и застройки сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в редакции, утвержденные Решением Совета сельского поселения;
Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции. Необходимо руководствоваться также законодательными и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в развитие федеральных законов в соответствующих областях, а также действующими сводами правил по нормативам проектирования.
В случае если ГОСТ, СниП и т.п. признаны не действующими, на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным стандартом считать стандарт официально его заменяющий.

	1.9
	Состав исходной информации, исполнители, сроки и порядок предоставления исходных данных
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
· Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан по вопросам регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных ресурсов;
· Материалы действующего Генерального плана сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
· Правила землепользования и застройки сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;
· Утвержденные проекты планировки территории и проекты межевания территории сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;
· Материалы об утверждении зон с особыми условиями использования территории (имеющиеся в наличии у Заказчика).
· Исходные данные о правообладателях земельных участков, о границах земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет (с указанием кадастрового номера, координат поворотных точек земельных участков) в электронном виде в одном из форматов (xml, mid/mif, idf).
Данные предоставляются в границах сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
· При отсутствии учтенных кадастровым делением границ населенных пунктов, Заказчик предоставляет соответствующую информацию.
· Действующие красные линии в электронном виде – в формате, совместимом с ГИС ИНГЕО, система координат МСК-02 (при наличии).
· Материалы дежурного плана земельных отводов (находящихся в разработке) на бумажных и электронных носителях (при наличии).
· Границы земель лесного фонда, в том числе не стоящие на кадастровом учете, в соответствии с лесохозяйственным регламентом (при наличии).
Заказчик содействует Подрядчику в получении исходной информации, предоставляет, имеющуюся у него информацию.
Подрядчик перед началом выполнения работ предоставляет Заказчику перечень дополнительных необходимых исходных данных по всем разделам проекта, сбор которых осуществляет Заказчик. 
Порядок предоставления исходных данных:
· Исходные данные передаются Заказчиком Исполнителю в электронном и бумажном виде.

	1.10
	Необходимость выполнения кадастровых работ
	При необходимости выполнить по дополнительному договору.

	1.11
	Сроки выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней с даты передачи исходных данных. В срок выполнения работ не входит: срок проведения публичных слушаний, согласования проекта уполномоченными органами, утверждения проекта.

	2. Основные требования к составу и содержанию проекта.

	2.1.
	Основные требования к составу, содержанию и форме представленных материалов
	Проект "Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» выполняется в соответствии с требованиями главы 4 Градостроительного кодекса РФ, и включает в себя:
1.1. Текстовые материалы.
1.1.1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений, включающий в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления и собственниками земельных участков;
4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о порядке внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
1.2. Графические материалы (масштаб М 1:10 000).
1.2.1. Карта градостроительного зонирования.
На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Виды и состав территориальных зон определяются согласно ст. 35 Градостроительного кодекса.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах.
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.
1.2.2. Карты (схемы) ограничений использования территорий;
· по экологическим требованиям (зоны естественных ландшафтов и озелененных территорий, зоны охраны водозаборов, зоны охраны водоемов, зоны с природными патогенными условиями, зоны ограничений от динамических источников, СЗЗ от стационарных источников);
· историко-архитектурным требованиям;
1.3 Градостроительные регламенты.
В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, включающие:
· основные виды разрешенного использования;
· вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;
· условно разрешенные виды использования.
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, включающие в себя:
· минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений;
· предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
· максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
2. Сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Графическое описание местоположения границ территориальных зон выполняется в виде выгрузки слоев электронной карты в формате ГИС «ИнГео», содержащих каталоги координат поворотных точек в системе МСК-02. Формат выгрузки: обменный файл idf, MID/MIF.

	2.2.
	Демонстрационный материал

	Демонстрационный материал (при необходимости) представляется Исполнителем в виде графической части в масштабе, в полном объеме представляющим проектные решения и текстовой части градостроительных регламентов:
· графические материалы (схемы) открытого доступа:
1) карты (схемы) градостроительного зонирования;
2) карты (схемы) ограничений использования территорий;
· по экологическим требованиям (зоны естественных ландшафтов и озелененных территорий, зоны охраны водозаборов, зоны охраны водоемов, зоны с природными патогенными условиями, зоны ограничений от динамических источников, СЗЗ от стационарных источников);
· историко-архитектурным требованиям;
3) текстовая часть градостроительных регламентов.

	3. Основные требования к проектным решениям

	3.1.
	Градостроительное зонирование территории и регламенты
	· Внести изменения в карту градостроительного зонирования сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в части приведения в соответствие территориальных зон функциональному зонированию Генерального плана сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан и существующей структуре землепользования;
· Внести изменения в карту границ зон с особыми условиями использования территории по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованием сельского поселения Иктинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан и иными органами власти.
· Виды разрешенного использования земельных участков изложить в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 (с действующими изменениями);
· Пояснительную записку Правил землепользования и застройки изложить в соответствии с требованиями части 2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· Привести в соответствие действующему законодательству статьи Правил землепользования и застройки, касающихся ограничений использования земельных участков;
· Подготовить сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также текстовое описание местоположения границ территориальных зон;
· Подготовить сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также текстовое и графическое описание местоположения границ территориальных зон. Графическое описание местоположения границ территориальных зон выполняется в виде выгрузки слоев электронной карты в формате ГИС «ИнГео», содержащих каталоги координат поворотных точек в системе МСК-02. Формат выгрузки: обменный файл idf или MID/MIF.

	4. Особые требования

	4.1.
	Количество экземпляров и формат документации, выдаваемых Исполнителем Заказчику
	· Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая векторные и растровые модели, несет Исполнитель.
· Заказчику передается:
· 1 экземпляр - на электронном носителе: графические материалы выполняются в формате jpeg (300 точек на дюйм);
· текстовые материалы выполняются в формате doc;
· обменный файл ГИС «ИнГео» в формате idf для включения в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД РБ);
· Демонстрационные материалы для общественных или публичных слушаний представляются с четким отображением границ территориальных зон, ограничений градостроительного освоения в масштабе, в полном объеме, представляющем проектные решения.
· Векторная модель Проекта представляется в форматах MID/MIF, TAB, SHP, IDF, QGS, SXF вместе с файлами описания RSC. Структура векторной модели Проекта, должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством. Структура, формат векторной модели должны обеспечивать возможность их размещения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственной ИСОГД.
· Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе.
· Координаты характерных точек территориальных зон определяются с точностью не ниже точности картографической основы Единого государственного реестра недвижимости наиболее крупного масштаба, созданной на территорию кадастрового квартала, в котором расположена зона.
· Созданные в рамках проекта цифровые карты, реестры, базы данных должны быть выполнены в структуре карт и слоев совместимых с государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан. Исполнитель выполняет заполнение семантическими данными вновь разработанной градостроительной документации, определяемой специализированным программным обеспечением ГИС «ИнГео» в структуре карт и слоев ГИС «ИнГео».

	4.2.
	Порядок согласования и утверждения проекта
	· Исполнитель должен выполнить документ градостроительного зонирования в соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ.
· Организацию согласования документации в согласующих организациях и органах осуществляет Заказчик с привлечением Исполнителя.
· Процедуру утверждения в соответствии с действующим законодательством проводит Заказчик.

	4.3.
	Общественные обсуждения или публичные слушания
	· Общественные обсуждения или публичные слушания Благополучатель выполняет в установленном законодательством порядке за счет собственных средств.
· Подготовку и обеспечение проведения общественных обсуждений или публичных слушаний выполняет Благополучатель.
· Исполнитель устраняет замечания согласующих организаций, органов (с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний) и подготавливает окончательную редакцию проекта;
· Исполнитель сопровождает проект Правил в процессе его утверждения.

	4.4
	Необходимость проведения экспертизы
	Не требуется

	4.5
	Особые условия
	-

	4.6.
	Требования к гарантийному сроку качества работ
	· Срок действия гарантийных обязательств – 12 месяцев со дня подписания итогового акта выполненных работ по муниципальному контракту.
· В объем гарантийных обязательств входят следующие работы:
· устранение в выполненных работах опечаток, ошибок 
в текстовых и графических материалах, ошибок в графических материалах, представленных в электронном виде;
· исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданные Заказчику, и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ.
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Приложение № 2
к договору на выполнение проектных работ
№ ______ от ___ _______________ 2026



Календарный план выполнения работ


	Наименование работ 
	Срок выполнения работ
	Стоимость выполнения работ, руб. с НДС ____

	
	начало
	окончание
	

	Разработка документа градостроительного зонирования «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» 
	С даты заключения договора, передачи всех исходных данных
	60 (шестьдесят) календарных дней с даты передачи исходных данных. 
В срок выполнения работ не входит: срок проведения публичных слушаний, согласования проекта уполномоченными органами, утверждения проекта
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