Техническое задание.

Предмет закупки – На право заключения договора оказания услуг по капитальному ремонту и техническому обслуживанию выглаживающих плит асфальтоукладчика Vogele S-1800 AB500-2TV.

Предмет договора: Оказание услуг по капитальному ремонту и техническому обслуживанию выглаживающих плит асфальтоукладчика Vogele S-1800 AB500-2TV.

Объем закупки:

Перечень работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию выглаживающей плиты асфальтоукладчика Vogele S-1800 находящейся в эксплуатации Уфимского ДРСУ.

| № | Наименование работ | Временные затраты, ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плиты | 40 |
| 2 | Очистка посадочных мест | 42 |
| 3 | Установка новых запасных частей (предоставленных заказчиком) | 75 |
| 4 | Установка плиты на регулировочный стол | 8 |
| 5 | Регулировка плиты | 24 |
| 6 | Контрольная протяжка | 8 |
| 7 | Смазка | 8 |

Перечень работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию выглаживающей плиты асфальтоукладчика Vogele S-1800 находящейся в эксплуатации Кармаскалинского ДРСУ.

| № | Наименование работ | Временные затраты, ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плиты | 40 |
| 2 | Очистка посадочных мест | 42 |
| 3 | Установка новых запасных частей (предоставленных заказчиком) | 75 |
| 4 | Установка плиты на регулировочный стол | 8 |
| 5 | Регулировка плиты | 24 |
| 6 | Контрольная протяжка | 8 |
| 7 | Смазка | 8 |

Перечень работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию выглаживающей плиты асфальтоукладчика Vogele S-1800 находящейся в эксплуатации Чишминского ДРСУ.

| № | Наименование работ | Временные затраты, ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плиты | 40 |
| 2 | Очистка посадочных мест | 42 |
| 3 | Установка новых запасных частей (предоставленных заказчиком) | 45 |
| 4 | Установка плиты на регулировочный стол | 8 |
| 5 | Регулировка плиты | 24 |
| 6 | Контрольная протяжка | 8 |
| 7 | Смазка | 8 |

После составления дефектной ведомости Заказчик и Исполнитель согласовывают перечень запасных частей подлежащих замене, запасные части предоставляются Заказчиком.

Примерный план необходимых объемов в руб., в т.ч. НДС 18 %:

| Срок | Объем, ч. | Максимальная стоимость, руб./ч. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| До 31.12.2017 при условии наличия необходимых и оплаченных запасных частей для производства работ | 585 | 2 404,84 | 1 406 831,40 |

Место выполнения работ:

Работы выполняются на производственной базе исполнителя, расположенной не далее 800 км от границ республики Башкортостан.

Срок выполнения работ:

В течение 90 дней с момента передачи выглаживающих плит асфальтоукладчика Vogele S-1800 AB500-2TV Исполнителю, что подтверждается актами приема-передачи, а так же при наличии у  исполнителя необходимых запасных частей для производства ремонта оборудования, что так же подтверждается письмом.

Условия оплаты:

50 % предоплата, окончательный расчет в течении 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

Срок действия договора:

До 31.12.2017 г.

Гарантийные обязательства:

Гарантия 3 месяца с момента подписания акта выполненных работ. При оказании Услуг Исполнитель использует только оригинальные запасные части производства Wirtgen Group, приобретённые Заказчиком у Исполнителя.

Формирование цены:

Цена включает расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной, за исключением случаев, предусмотренных Положением о Закупках.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 406 831,40 рублей с учетом НДС.

Критерии оценки заявок: Цена договора.